**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2022 году реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещения улиц сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

4.Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение улиц населенного пункта, установка и ремонт светильников в населенном пункте;

- благоустройство детских площадок;

- озеленение территории.

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, обеспечено обслуживание сетей уличного освещения, закуплены и установлены гирлянды светодиодные уличные.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Проведена уборка территории, вырубка и уборка аварийных деревьев в близи проезжей части дорог территории Казановского сельского поселения.

Озеленение территории, благоустройство детских площадок на территории Казановского сельского поселения проводились силами жителей по мере необходимости.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 355,52 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 345,54 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Освещение населенного пункта» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 200,32 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 190,34 тыс. рублей, или 95,02 %, в связи с ремонтом сетей уличного освещения с заменой светильников в 2021году произошла экономия уличного освещения на 9,98 тыс. рублей или 4,98 %.

На реализацию мероприятия «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 127,91 тыс. рублей, кассовые расходы составили 127,91 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Благоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории» предусмотрено средств в объеме 25,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 25,00 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения» предусмотрено средств в объеме 2,29 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2,29 тыс. рублей или 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Протяженность гирлянд светодиодных уличных по плану 55 м., фактически закуплено 55 м; протяженность гирлянд светодиодных уличных для установки по плану 150 м., фактически установлено – 150м.; таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2022 год

**Дата составления отчета**: 31.01.2023

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, [kazanvarna@mail.ru](mailto:kazanvarna@mail.ru)

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление №60 от 12.11.2021года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 10.01.2022г. № 01; от 05.07.2022г. №26; от 01.08.2022г. №27; от 28.09.2022г. № 34; от 07.11.2022г. № 42; от 24.11.2022г. №57; от 27.12.2022г.№ 64.

**Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалева О.С.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Казановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. | | | |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенного пункта | Цель достигнута |
| 2 | - организация благоустройства | Уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, установка уличных гирлянд. | Цель достигнута |
| 3 | - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; | Обслуживание здания Администрации Казановского сельского поселения и уличного освещения | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | |
| 1 | Закупка гирлянд светодиодных уличных | м | - | 55 | 55 |  |
| 2 | Установка гирлянд светодиодных уличных | м | - | 150 | 150 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | | | |  |
| 1. | Освещение населённого пункта | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 200,32 | 190,34 | Не выполнено |
|  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 127,91 | 127,91 | Выполнено |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| 4 | Благоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 25,00 | 25,00 | Выполнено |
| 5 | Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2,29 | 2,29 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 355,52, достигнуто 345,54  количество мероприятий, из них:  выполненных: 3  невыполненных:2 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённого пункта | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 200,32 | 190,34 | 95,02 % | Экономия денежных средств в связи с ремонтом сетей уличного освещения с заменой светильников в 2021 году |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2  3  4  5 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения  Приобретение ламп уличного освещения  Благоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории  Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 127,91 | 127,91 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100% | - |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2,29 | 2,29 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 355,52 | 345,54 |  |  |