**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2023 году реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещения улиц сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

4.Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение улиц населенного пункта, установка и ремонт светильников в населенном пункте;

- благоустройство детских площадок;

- озеленение территории.

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, обеспечено обслуживание сетей уличного освещения.

Производился покос травы территорий контейнерных площадок и около контейнерных площадок, а также территории обелиска. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия территории поселения и сокращения несанкционированных свалок были отремонтированы контейнеры под ТКО, изготовлены и смонтированы информационные таблички для контейнерных площадок.

Проведена уборка мусора на территории Казановского сельского поселения, территории обелиска, территории кладбища.

Благоустройство детских площадок на территории Казановского сельского поселения проводились силами жителей по мере необходимости.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 413,01 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 413,01 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Освещение населенного пункта» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 150,11 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 150,11 тыс. рублей, или 100 %.

На реализацию мероприятия «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 57,55 тыс. рублей, кассовые расходы составили 57,55 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Благоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории, покос травы, прочие мероприятия по благоустройству» предусмотрено средств в объеме 205,35 тыс. рублей, кассовые расходы составили 205,35 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения» предусмотрено средств в объеме 0,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 0,00 тыс. рублей или 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 6.

 Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Демонтаж датчиков уличного освещения по плану 6 шт., фактически демонтировано 6 шт; установка датчиков уличного освещения по плану 6 шт., фактически установлено – 6 шт.; установка и подключение уличных светильников по плану 3 шт., фактически установлено и подключено 3 шт.; установка на DIN –рейку и подключение магнитных пускателей по плану 43 шт., фактически установлено и подключено 43 шт.; ремонт уличных светильников по плану 4 шт., фактически отремонтировано 4 шт.; замена ламп уличного освещения по плану 2 шт., фактически заменено 2 шт.; покос травы территорий контейнерных площадок и около контейнерных площадок и территории обелиска по плану 4536 кв.м., фактически скошено 4536 кв.м.; ремонт контейнеров под ТКО по плану 13 шт., фактически отремонтировано 13 шт.; изготовление и монтаж информационных табличек для контейнерных площадок по плану 13 шт., фактически изготовлено и смонтировано 13 шт. таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2023 год

**Дата составления отчета**: 29.02.2024

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, kazanvarna@mail.ru

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление №46 от 11.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 23.12.2022г. № 62; от 03.07.2023г. №17; от 29.09.2023г. №31; от 12.02.2024г. № 08; от 19.02.2024г. № 11.

 **Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалева О.С.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Казановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенного пункта: Демонтаж датчиков уличного освещения; Установка датчиков уличного освещения; Установка и подключение уличных светильников; Установка на DIN-рейку и подключение магнитных пускателей; Ремонт уличных светильников; Замена ламп уличного освещения. | Цель достигнута |
| 2 | - организация благоустройства  | Покос травы территорий контейнерных площадок и около контейнерных площадок, территории обелиска; Количество отремонтированных контейнеров под ТКО; Изготовление и монтаж информационных табличек для контейнерных площадок | Цель достигнута |
| 3 | - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; | Обслуживание здания Администрации Казановского сельского поселения и территории сельского поселения | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному(факт) | отчетный год |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»** |
| 1 | Демонтаж датчиков уличного освещения | Шт. | - | 6 | 6 |  |
| 2 | Установка датчиков уличного освещения | Шт. | - | 6 | 6 |  |
| 3 | Установка и подключение уличных светильников | Шт. | - | 3 | 3 |  |
| 4 | Установка на DIN-рейку и подключение магнитных пускателей | Шт. | - | 43 | 43 |  |
| 5 | Ремонт уличных светильников | Шт. | - | 4 | 4 |  |
| 6 | Замена ламп уличного освещения | Шт. | - | 2 | 2 |  |
| 7 | Покос травы территорий контейнерных площадок и около контейнерных площадок; территории обелиска. | Кв.м. | - | 4536 | 4536 |  |
| 8 | Ремонт контейнеров под ТКО | Шт. | - | 13 | 13 |  |
| 9 | Изготовление и монтаж информационных табличек для контейнерных площадок | Шт. | - | 13 | 13 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»** |  |
| 1 | Освещение населённого пункта | Администрация Казановского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 150,11 | 150,11 |  Выполнено   |
|  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Казановского сельского поселения |  01.01.2023 |  31.12.2025 | 57,55 |  57,55 |  Выполнено |
| 3 | Благоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории, покос травы, прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Казановского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 205,35 | 205,35 | Выполнено |
| 4 | Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения | Администрация Казановского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | Выполнено без финансирования |
| Итого по Программе: Запланировано 413,01, достигнуто 413,01количество мероприятий, из них:выполненных: 4невыполненных:0 |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённого пункта | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 150,11 | 150,11 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 23  4 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещенияБлагоустройство территории мест массового пребывания населения, уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории, покос травы, прочие мероприятия по благоустройству Содержание детских площадок, обеспечение улучшения санитарного состояния территории поселения | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 57,55 | 57,55 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 205,35 | 205,35 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 413,01 | 413,01 |  |  |