Отчёт о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области на 2022-2024 год»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2024 год

Дата составления отчёта: 01.2025 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление № 704 от 12.11.2021 года

2. Внесённые изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление №159 от 14.03.2022г., от 30.12.2022г. №880, 05.04.2023г. №199, от 29.12.2023г. №899, от 29.03.2024г. №163, от 08.07.2024г. №478, от 02.10.2024г. №710, 26.12.2024г №963

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                         Даминдарова М.В,

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчётном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Качественное развитие улично-дорожной сети. |  |  |  |
|  | Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих текущему содержанию не менее 395,2 км ежегодно. | Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
|  | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, не менее 65,93% | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области на 2022-2024 год |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 65,15 | 66,0 | 65,93 | Увеличение протяжённости дорог. (дорога не отвечающая нормативным требованиям) |
|  | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих текущему содержанию не менее 386,2 км ежегодно. | км | 395,2 | 395,2 | 395,2 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области на 2022-2024 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети | сельские поселения | 2024 год | 2024 год | 30097,775 | 29252,607 | Выполнено (экономия в ходе проведения конкурсных процедур) |
| Итого по Программе количество мероприятий, из них: 1 выполненных: 1 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области на 2022-2024 год» | всего: | 30097,775 | 29252,607 | 97,19% | экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30097,775 | 29252,607 | 97,19% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |