Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчетный год: 2024 год

Дата составления отчета: 30.01.2025 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление 21.12.2020г. № 683

2. Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 837 от 28.12.2021г., № 881 от 30.12.2022г., №200 от 05.04.2023г., №900 от 29.12.2023г., №164 от 29.03.2024г., №708 от 02.10.2024г., №961 от 26.12.2024г.

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                      Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 1.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | Совершенствование организации дорожного движения |
| 2. | Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности | Сокращение доли пострадавших детей в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | Совершенствование организации дорожного движения |
| 3. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе |  | Совершенствование организации дорожного движения |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 3 | 1 | 2 | Дорожные условия. Несоблюдение скоростного режима. |
| 2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 18 | 2 | 23 | Дорожные условия. Несоблюдение скоростного режима |
| 3 | Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | чел. | 2 | 3 | 2 | Отсутствие навыков вождения, водительских удостоверений. |
| 4 | Снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) | чел. | 3 | 3 | 3 | Несоблюдение правил БДД |
| 5 | Снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) | % | 12,5 | 9 | 6,3 | Несоблюдение правил БДД |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | отдел строительства и инфраструктуры администрации района Районный отдел образования | 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | выполнено |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | отдел строительства и инфраструктуры администрации района Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 8425,747 | 8425,747 | выполнено |
| 3 | Совершенствование организации дорожного движения | отдел строительства и инфраструктуры администрации района Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 20,0 | 20,0 | выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: 3 выполненных: 3 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2024 годы» | всего: | 8445,747 | 8445,747 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8445,747 | 8445,747 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |