Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2024 год

Дата составления отчёта: 01.2025 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №821 от 05.12.2023г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление от 29.03.2024г №165, от 26.12.24г. № 959

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                        Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: повышение уровня благоустройства Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Улучшение объектов благоустройства общественных территорий в Варненском муниципальном районе в рамках реализации инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов - 2 | Выделение средств из федерального, областного и местного бюджетов |
| 2 | Доля населения, вовлечённого в решение вопросов местного значения путём реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения | 1 % | Обеспечение устойчивого социального и экономического развития общественных территорий, формирования сообщества заинтересованных в развитии территории лиц, повышение качества архитектурных и планировочных решений, увеличение востребованности и популярности общественных пространств. |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | 2 | 19 | 19 |  |
| 2 | Доля населения, вовлечённого в решение вопросов местного значения путём реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения. | % | 0,9 | 1 | 1 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественной территории- сквер «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна ул.Завалищина д.2б | Администрация Варненского муниципального района | 2024 год | 2024 год | 10159,563 |  | 10159,563 | Выполнено |
| 2. | Благоустройство зоны бетонного скейт-парка в сквере «Тропа здоровья», расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, ул.Мира, д.1в |  | 2024 год | 2024 год | 11411,702 |  | 11411,702 | Выполнено |
| 3. | Увеличение доли населения, вовлечённого в решение вопросов местного значения путём реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения. |  | 2024 год | 2024 год | 1,0 |  | 1,0 | Выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них:3 выполненных: 3 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство общественной территории- сквер «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна ул.Завалищина д.2б | всего: | 10159,56 | 10159,56 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 9706,73 | 9706,73 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 452,83 | 452,83 |  |  |
| 2 | Благоустройство общественной территории- сквер «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна ул.Завалищина д.2б | всего: | 11411,69 | 11411,69 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 10903,06 | 10903,06 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 508,63 | 508,63 |  |  |
| 3 | Благоустройство общественной территории- сквер «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна ул.Завалищина д.2б |  | Финансирование отсутствует |  |  |  |