Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в  Варненском муниципальном районе»

за 2025 год

Даная муниципальная программа направлена на качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с  потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития  района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки.

.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 111762,26 | 123699,96 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 1,11 | 1 | 0,9 |

Степень достижения целей и  решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 1 | 66,27 | 66,27 |
| Увеличение протяжённости, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 | 263,67 | 263,67 |
| Социальный риск смертности от ДТП | 0,25 | 1 | 4 |
| Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение | 1 | 97,16 | 97,16 |
| Регулярные перевозки автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам | 1 | 4248 | 4248 |
|  | 0,85 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,17 | 0,85 | 5 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп = 0,5хСРмп+0,5хСсуз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,5 средняя эффективность муниципальной программы | 0,17 | 0,9 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»