Оценка эффективности

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Варненского муниципального района Челябинской области»

за 2025 год

- Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 12 | 11 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,99 | 25589,41 | 25815,10 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 0,9 | 0,99 |

Степень достижения целей и  решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСД на ремонт водопровода, сетей водоотведения | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт сетей водоснабжения | 1 | 2,54 | 2,54 |
| Ремонт и очистка скважин |  | - | 3 |
| Разработка и корректировка схем водоснабжения | 1 | 1 | 1 |
| Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин |  | 1 | - |
| Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин |  | - | 6 |
| Ремонт сетей водоотведения |  | - | 0,275 |
| Замена оборудования (насосы, автоматика) | 1 | 33 | 33 |
| Модернизация систем теплоснабжения | 1 | 3,804 | 3,804 |
| Подготовка документации для модернизации теплоснабжения |  | - | - |
| Модернизация котельных |  | - | - |
| Актуализация документации | 1 | 7 | 7 |
| Модернизация оборудования |  | - | - |
| Количество газовых сетей с проведённым техническим обслуживанием |  | - | - |
| Количество газового оборудования с проведённым техническим обслуживанием |  | - | - |
| Разработка ПСД на строительство газовых сетей |  | 1 | - |
| Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда | 1 | 55 | 55 |
|  | 7 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,41 | 7 | 17 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп = 0,5хСРмп+0,5хСсуз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,71 средняя эффективность муниципальной программы | 0,41 | 0,99 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»