Оценка эффективности

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Варненского муниципального района Челябинской области»

за 2025 год

Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Челябинской области являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Челябинской области и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | 7 | 4 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчётном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 37228,9 | 50032,1 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 0,6 | 0,7 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Места (площадки) накопления ТКО в жилом фонде (в т.ч. специализированные площадки для КГО), обустроенные в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | 1 | 463 | 463 |
| Места (площадки) накопления ТКО в жилом фонде (в т.ч. специализированные площадки для КГО), подлежащие обустройству в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | 1 | 18 | 18 |
| Места (площадки) накопления ТКО в жилом фонде (в т.ч. специализированные площадки для КГО в жилом фонде), подлежащие созданию в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | 0 | 0 | 0 |
| Места (площадки) накопления ТКО в жилом фонде (в т.ч. специализированные площадки для КГО в жилом фонде), подлежащие оснащению контейнерами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 | 0 | 0 | 0 |
| ### Количество приобретённых контейнеров для накопления ТКО |  | 0 | 0 |
| ### Количество приобретённых контейнеров для накопления КГО | 0,4 | 12 | 5 |
| Суммарный объем приобретённых контейнеров для накопления ТКО | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный объем приобретённых контейнеров для накопления КГО | 0,4 | 96 | 40 |
| Уровень обустройства контейнерных площадок для накопления ТКО в жилом фонде, организованных на территории Варненского МР, в т.ч. специальных площадок для КГО | 1 | 96,26 | 96,26 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов | 0,4 | 12 | 5 |
| Количество не ликвидированных несанкционированных свалок | 2 | 7 | 14 |
| Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | 0,24 | 106,84 | 26,01 |
| Суммарный объем отходов, вывезенных с территории ликвидированных свалок | 0,23 | 74,4 | 17,6 |
| Разработка проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО – свалки с. Варна | 1 | 1 | 1 |
| Суммарный объем отходов, подлежащих захоронению в результате рекультивации | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в результате рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда от общего количества населения Челябинской области | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда | 0 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде (в результате рекультиваци земель). | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение мест (площадок) накопления контейнерами для раздельного сбора мусора | 0 | 0 | 0 |
| Озеленение территорий | 1 | 30 | 30 |
| Расчистка и удаление растительности | 1 | 120 | 120 |
| Восстановление и уход за зелеными насаждениями |  | 0 | 0 |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 9,67 | 12 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =,0,5хСРмп+0,5хС суз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 0,8 высокая оценка эффективности муниципальной программы | 0,8 | 0,7 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»