**Оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

**«Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024 год**

1. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 3 | 3 |

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,15 | 24155,05 | 20940,21 |

Экономия средств при проведении аукциона

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 0,87 | 1 | 1,15 |

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм (п.17\*).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы,  (СД п/ппз =ЗПп/пфЗПп/пп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчётного периода  (ЗП п/пф) |
| Ремонт сетей водоснабжения | 0,219 | 3 | 0,657 |
| Разработка и корректировка схем водоснабжения | 0 | 0 | 3 |
| Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | 0 | 2 | 0 |
| Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин | 0,44 | 4 | 9 |
| Ремонт сетей водоотведения | 0 | 1,0 | 0 |

**Степень реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации подпрограммы, | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, (СДп/ппз); | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, (N) |
| 0,13 | 0,659 | 5 |

**Эффективность реализации подпрограммы (п.18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы,  (ЭРп/п = СРп/п х Эис) | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п); | Эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, (Эис) |
| 0,149 | 0,13 | 0,87 |

**Оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

**«Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024год**

1. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 3 | 3 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,66 | 3865,13 | 2323,061 |

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 0,6 | 1 | 1,66 |

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм (п.17\*).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы,  (СД п/ппз =ЗПп/пф /ЗПп/пп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчётного периода  (ЗП п/пф) |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 1,11 | 0,5 | 0,45 |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения | 0,71 | 5 | 7 |
| Замена устаревшего оборудования в котельных | 0 | 2 | 0 |

**Степень реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации подпрограммы, | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, (СДп/ппз); | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, (N) |
| 0,6 | 1,82 | 3 |

**Эффективность реализации подпрограммы (п.18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы,  (ЭРп/п = СРп/п х Эис) | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п); | Эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, (Эис) |
| 1,0 | 0,6 | 0,6 |

**Оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

**«Охрана окружающей среды межпоселенческого характера Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024 год**

1. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 0,5 | 2 | 1 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,3 | 31832,729 | 24331,032 |

Экономия средств при проведении аукциона

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 0,38 | 0,5 | 1,3 |

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм (п.17\*).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы,  (СД п/ппз =ЗПп/пп /ЗПп/пф) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчётного периода  (ЗП п/пф) |
| Разработка ПСД на рекультивацию свалок | 0 | 20 | 0 |
| Рекультивация несанкционированных свалок | 0,35 | 20 | 7 |

**Степень реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации подпрограммы, | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, (СДп/ппз); | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, (N) |
| 0,175 | 0,35 | 2 |

**Эффективность реализации подпрограммы (п.18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы,  (ЭРп/п = СРп/п х Эис) | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п); | Эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, (Эис) |
| 0,46 | 0,175 | 0,38 |

**Оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

**«Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024 год**

1. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 1 | 1 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1 | 207,988 | 207,988 |

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 1 | 1 | 1 |

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм (п.17\*).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы,  (СД п/ппз =ЗПп/пп /ЗПп/пф) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчётного периода  (ЗП п/пф) |
| -Количество газовых сетей, с проведённым техническим обслуживанием | 1 | - | 10,641 |

**Степень реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации подпрограммы, | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, (СДп/ппз); | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, (N) |
| 1 | 1 | 1 |

**Эффективность реализации подпрограммы (п.18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы,  (ЭРп/п = СРп/п х Эис) | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п); | Эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, (Эис) |
| 1 | 1 | 1 |

**Оценка эффективности**

**муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024 год**

1. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 1 | 1 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,16 | 784,468 | 674,082 |

Экономия средств при проведения аукциона

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 1,0 | 1 | 1,0 |

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм (п.17\*).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы,  (СД п/ппз =ЗПп/пп /ЗПп/пф) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчётного периода  (ЗП п/пф) |
| Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилищного фонда | 1 | 6 | 6 |

**Степень реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации подпрограммы, | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, (СДп/ппз); | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, (N) |
| 1 | 1 | 1 |

**Эффективность реализации подпрограммы (п.18)**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы,  (ЭРп/п = СРп/п х Эис) | Степень реализации подпрограммы, (СРп/п); | Эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, (Эис) |
| 0,86 | 1,0 | 1,16 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД гппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф) |
| 0,69 | 63,5 | 43,748 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 0,05 | 0,69 | 12 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | Объём фактических расходов из местного бюджета (Ф) |
| 0,1 эффективность муниципальной программы | 0,05 | 1 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»

Ведущий специалист отдела строительства и

инфраструктуры администрации Варненского

муниципального района Даминдарова М.В.