**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«Создание и содержание мест(площадок)накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2024 год**

Реализация программы направлена на обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 0.5 | 2 | 1 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 0,58 | 5245,39 | 9119,16 |

**Эффективность использования бюджетных средств (п.16\*).**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| 0,86 | 0,5 | 0,58 |

**Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17\*).**

Муниципальная программа без подпрограмм.

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф) |
| 1 | 947,06 | 947,06 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 0,14 | 1 | 7 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | Объём фактических расходов из местного бюджета (Ф) |
| 0,24 удовлетворительная эффективность муниципальной программы | 0,14 | 0,58 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»