**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»**

**2024 год**

Данная муниципальная программа направлена на развитие информационно-коммуникационных технологий в экономическом секторе района. Современное состояние и перспективы общественного, экономического и социального развития района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления граждан, юридических лиц, общественных и политических объединений и организаций.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 12 | 12 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,0 | 384,60 | 384,60 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счёт подключения к общедоступным информационным системам | 1 | 90 | 90 |
| Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг – 100%; | 1 | 100 | 100 |
| Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; | 1 | 100 | 100 |
| Предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям – 100%; | 1 | 100 | 100 |
| Доля организаций Варненского муниципального района, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов; | 1 | 70 | 90 |
| Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челябинской области другому | 1 | До 5 мин | До 5 мин |
| Повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного дела | 1 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 1,0 | 540 | 560 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 7 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*Эис, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»