АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2024 № 3/1

п.Красный Октябрь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 22.08.2022г № 24/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области», руководствуясь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснооктябрьского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского

сельского поселения Варненского

муниципального района                                                                    С.Г.Сядура

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения

от 29.01.2024 №1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснооктябрьского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год

утвержденной постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения за №.52/2 от 17.11.2022г (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- выполнены услуги по утилизации ртуть содержащих отходов;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- происходило информирование населения по вопросам благоустройства, Развешевались памятки памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год предусмотрено 5 мероприятий

Основные мероприятия:

1. Освещение населённых пунктов

2.  Уборка территории, озеленение территории

3. Содержание детских площадок

4. Приобретение уличного освещения

5. Обслуживание и ремонт уличного освещения

По программе «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023 год

Своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны.. Благоустройство мест захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, Расклеивались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году в ход реализации муниципальной следующие показатели:

- По  Программе Энергосбережения экономия денежных средств на освещение населенных пунктов.

-Обслуживание и ремонт уличного освещения-Экономия денежных средств  по причине отсутствия на территории Краснооктябрьского сельского поселения электрика по уличному освещению.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1086.2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет-1086.2

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1067,5 тыс. рублей-источник финансирования местный бюджет.План на реализацию мероприятий в соответствии с изменениями  муниципальной программы № 31/1    от 23 декабря  2023г составил 1086,2 тыс.руб

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 18,74 тыс. рублей Вывоз мусора с Кладбища п.Городище.)

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателей :

1. Количество замененных ламп  15 штук

2. Количество освещенных населенных пунктов 6 штук

3. количество спиленных деревьев  15 штук

4. количество отремонтированных детских площадок.1 штука -п.Городище

.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: 1 ( 100%)

.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (80%)средства местного бюджета, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1067,5 тыс. рублей / 1086,2 тыс. рублей = 0,98

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8+0,9+1/3=0,9 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» за 2023» год, на 2024г в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.