**ГОДОВОЙОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Благоустройства территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы»утверждена Постановлением администрации Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области от 10.11.2022 года № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройства территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы»(далее – Программа).

Исполнителем Программы является администрация Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме – 2505.7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 95.4 процентов.

Основной целью Программы является Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Покровского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

еализация достижения целей Программы предполагается путем решения основных задач:

1. Организация освещения улиц.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3. организация прочих мероприятий по благоустройству поселения,улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Для решения соответствующих задач в 2023 году были реализованы 3 мероприятия:

1.- Организация уличного освещения;

2.- Уборка мусора на территории Покровского поселения,

очистка территории администрации от снега в зимнее время и покос травы в летнее,

соблюдение порядка около памятника В.И.Ленину, памятника погибшим воинам и на территории кладбища;

3- прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования.

***Сведения о корректировке Программы***

В 2023 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования:

- Постановление администрации № 70 от 25.12.2022 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 29 от 25.09.2023 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 61 от 29.12.2023 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

-Постановление администрации №65 от 30.12.2023г –корректировка плановых объемов

бюджетных ассигнований.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Программы***

Муниципальной программой предусмотрено:

Задача 1.Организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципального образования.

Показатель 1.1. «Общее количество источников света в сети уличного освещения», плановое значение 160,фактическое значение 160.Освещены п.Новопокровка, п.Алтырка, п.Заречье.

Показатель 1.2. «Среднегодовая продолжительность работы уличного освещения», плановое значение 12 мес., фактическое значение 12 мес.

Задача 2 Уборка мусора на территории Покровского поселения, очистка территории администрации от снега в зимнее время и покос травы в летнее, соблюдение порядка около памятника В.И.Ленину, памятника погибшим воинам и на территории кладбища;

Показатель 2.1. «Уборка территории, наведение порядка у памятника Ленину, памятника погибшим воинам и на территории кладбища.

Задача 3.Прочие мероприятия по благоустройству территории.

Показатель 3.1. Закупка информационных табличек для контейнерных площадок ТКО.

***Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы***

В 2023 году программой было запланировано к реализации три мероприятия.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 2505,7тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2505,7 тыс. рублей;

Фактическое освоение составило 2391.3 тыс. рублей или 95.4%, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2391.3 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия «Организация уличного освещения» на 2023 год предусмотрено 2327,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 2213,4 тыс. рублей (98,3% к плану).

В рамках реализации данного основного мероприятия произведены расходы:

- на уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию) – 1935.6 тыс. рублей;

- на монтаж и замену светильников уличного освещения – 227.8 тыс. рублей;

- на ремонт по восстановлению уличного освещения – 50.00 тыс. рублей.

Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что окончательная оплата за декабрь 2023 года за электроэнергию (уличное освещение) будет произведена в январе 2024 года.

На выполнение основного мероприятия «Уборка мусора на территории Покровского поселения ,очистка территории администрации от снега в зимнее время и покос травы в летнее ,соблюдение порядка около памятника В.И.Ленину, памятника погибшим воинам и на территории кладбища» на 2023 год предусмотрено 138,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 138,3 тыс. рублей (100,0% к плану),

На выполнение основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования» на 2023 год предусмотрено 39,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 39,6 тыс. рублей (100,0% к плану)

Глава поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Лебедев

Исполнитель Лошковых Вера Дмитриевна. тел.83514224101

31.01.2024г.