**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы»

Муниципальная программа «Благоустройства территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы»утверждена Постановлением администрации Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области от 24.11.2023 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройства территории Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы»(далее – Программа).

Исполнителем Программы является администрация Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме – 3147,81 тыс. рублей, фактическое освоение составило 78,26 процентов.

Основной целью Программы является Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Покровского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

еализация достижения целей Программы предполагается путем решения основных задач:

1. Организация освещения улиц;

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения;

3. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

4. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

Для решения соответствующих задач в 2024 году были реализованы 3 мероприятия:

1.- Организация освещения населенных пунктов;

2.- Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения;

3- Прочие мероприятия по благоустройству.

***Сведения о корректировке Программы***

В 2024 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования:

- Постановление администрации № 8 от 29.03.2024 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 18 от 28.06.2024 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 21/1 от 30.09.2024 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Программы***

Муниципальной программой предусмотрено:

Задача 1.Организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципального образования.

Показатель 1.1. «Общее количество источников света в сети уличного освещения», плановое значение 188,фактическое значение 188.Освещены п.Новопокровка, п.Алтырка, п.Заречье.

Показатель 1.2. «Среднегодовая продолжительность работы уличного освещения», плановое значение 12 мес., фактическое значение 12 мес.

Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения;

Показатель 2.1. «Уборка территории, наведение порядка у памятника Ленину, памятника погибшим воинам и на территории кладбища.

Задача 3.Прочие мероприятия по благоустройству территории.

Показатель 3.1. Организация вывоза ТКО с территории кладбища, ремонт металлического ограждения кладбища.

Задача 4.Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

Показатель 4.1. На стендах поселения размещается информация об ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка.

***Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы***

В 2024году программой было запланировано к реализации три мероприятия.

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 3147,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 3147,81 тыс. рублей;

Фактическое освоение составило 2463,54 тыс. рублей или 78,26%, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2463,54 тыс. рублей.

На выполнение мероприятия «Организация освещения населенных пунктов» на 2024год предусмотрено 2694,49 тыс. рублей, фактические расходы составили 2010,22 тыс. рублей (74,6% к плану).

В рамках реализации данного основного мероприятия произведены расходы:

- на уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию) – 2010,22 тыс. рублей;

Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что окончательная оплата за декабрь 2024года за электроэнергию (уличное освещение) будет произведена в январе 2025 года.

На выполнение мероприятия «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» на 2024 год предусмотрено 276,45 тыс. рублей, фактические расходы составили 276,45 тыс. рублей (100,0% к плану),

- на монтаж и замену светильников уличного освещения- 238,65 тыс. рублей;

- на ремонт по восстановлению уличного освещения – 37,8 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству» на 2024 год предусмотрено 176,87 тыс. рублей, фактические расходы составили 176,87 тыс. рублей (100,0% к плану)

- уборка мусора на территории поселения -148,22 тыс.руб.;

- Организация вывоза ТКО с территории кладбища, ремонт металлического ограждения кладбища – 28,65 тыс.руб.

Глава поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Лебедев

Исполнитель Лошковых Вера Дмитриевна. тел.83514224101