УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Варненского муниципального

округа от 26.12.2025г. №

Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа Челябинской области

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа Челябинской области

1. Оценка текущего состояния сферы водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального округа

Согласно статистическим данным на конец 2024 года жилищный фонд Варненского муниципального округа на 78 процентов оборудован водопроводом и на 52 процента - системой водоотведения.

По состоянию на 2025 год на территории Варненского муниципального округа действует 23 водопровода и 1 канализационная система. Питьевая вода транспортируется водопроводными системами, протяжённость уличной водопроводной сети которых составляет 177,957 километров, из них 48,45 процентов всей уличной водопроводной сети нуждается в замене. При транспортировке происходит вторичное загрязнение воды, при этом ухудшаются микробиологические показатели. Требует внимания состояние канализационных сетей: из 10,6 километров уличной канализационной сети 10,07 километров (95 процентов) нуждается в замене.

В результате накопленного износа растёт количество инцидентов и аварий в системах водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объёмах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения, единичные затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же систем. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведёт к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения и водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов водоснабжения и водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заёмных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению за счёт модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям; обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы; строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций, строительство и (или) капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309, Стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года, утверждённой Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 02.09.2024г № 636 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года», Государственной программой Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области от 22.10.2013г №350-П.

Указом Президента РФ определена цель - повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населённых пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, определена задача - повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального округа определен рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения, одним из стратегических приоритетов - "Чистая вода", одной из целей - улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения, охраны природных ресурсов и их биологического разнообразия.

В целях достижения данных целей сформирована муниципальная программа "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа Челябинской области" (далее - Муниципальная программа) с целью, задачей, структурой и системой показателей.

Цель Муниципальной программы - гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Челябинской области

Реализация муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере будет способствовать достижению цели муниципальной программы "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа (далее – муниципальная программа) - гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям для населения Варненского муниципального округа.

Указанная цель муниципальной программы соответствует приоритетам и целям государственной политики.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством реализации проектов «Чистая вода» в рамках государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачами муниципальной программы являются повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения.

Решение указанных задач планируется путём предоставления субсидий из регионального бюджета на "Строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения" и "Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы".

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Варненского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегия социально-экономического развития Варненского муниципального района | Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области | Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года | от 29.03.2023г. №24 | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального района | https://mineconom.gov74.ru/mineconom/activity/territorialnoe-razvitie/strategicheskoe-i-prostranstvennoe-razvitie-municipalnyh-obrazovaniy-chelyabinskoy-oblasti/monitoring-razrabotki-i-realizacii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-municipalnyh/Varnenskij-MR.htm |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Варненского муниципального округа | Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |  |
| 3. | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление администрации Варненского муниципального округа | Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |  |
| 4. | Правила предоставления субсидий из бюджета округа бюджетам юридическим лицам | Постановление администрации Варненского муниципального района | Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию «Варненское ЖКО» Варненского муниципального округа за счет средств бюджета Варненского муниципального района | №116а от 21.02.2025г. | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального района |  |

### II. Паспорт муниципальной программы "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа Челябинской области"
1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Варненского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |
| Код программного направления расходов | 06 0 00 00000 |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям для населения Варненского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансового обеспечения программы в 2026-2030 годах составит 93626,69 тыс. рублей, в том числе за счёт средств: Областного бюджета – 93526,69 тыс. руб., из них по годам: 2026 год- 93526,69 тыс. руб. 2027 год- 0,00 тыс. руб. 2028 год- 0,00 тыс. руб. 2029 год- 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. Местного бюджета– 100,00 тыс. руб., из них по годам: 2026 год- 100,0 0тыс. руб. 2027 год- 0,00 тыс. руб. 2028 год- 0,00 тыс. руб. 2029 год- 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Челябинской области/муниципальной программой | комфортная и безопасная среда для жизни/ государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| NN п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 20 26 |  |  | 20 27 | 20 28 | 20 29 | 20 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Цель муниципальной программы " Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям для населения Варненского муниципального округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | ГП, МП | возрастания | километраж | 7,324 | 2025 | 13,0 |  |  | - | - | - | - | Решение Собрания депутатов Варненского муниципального округа Челябинской области от 29.03.2023г. №24 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального округа на период до 2035 года |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |  | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |  |

#### 3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Варненского муниципального округа Челябинской области |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Варненского муниципального округа, МУП «Варненское ЖКО») | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
|  | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения | Реализованы мероприятия по проектированию, строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации | Количество введённых в эксплуатацию сетей водоснабжения |

#### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 93626,69 |  |  |  |  |  |  | 93626,69 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 93526,69 |  |  |  |  |  |  | 93526,69 |
| Местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации" всего, в том числе: | 93626,69 |  |  |  |  |  |  | 93626,69 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 93526,69 |  |  |  |  |  |  | 93526,69 |
| Местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Мероприятие: Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Варна Варненского округа Челябинской области пятый этап всего, в том числе: | 93626,69 |  |  |  |  |  |  | 93626,69 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 93526,69 |  |  |  |  |  |  | 93526,69 |
| Местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации"

# 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Варненского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа, МУП «Варненское ЖКО» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Варненского муниципального округа Челябинской области |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| NN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Задача «Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | возрастания | ГП, МП | километраж | 7,324 | 2025 | 13,0 |  |  |  | - |  |  | - | - | - | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |  |

  - План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | «Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | «ГП», «МП» | километраж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 |

# 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. «Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации" (Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Варна Варненского округа Челябинской области пятый этап) | Приобретение товаров, работ, услуг | Отремонтировано сетей водоснабжения за период 2026 – 13,0 м | километраж | 7,324 | 2025 | 13,0 | - | - | - | - |

# 4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| # Комплекс процессных мероприятий «Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации" (всего), в том числе: | 93626,69 |  |  |  |  |  | 93626,69 |
| # федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 93526,69 |  |  |  |  |  | 92526,69 |
| местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  | 1000 |
| В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Варна Варненского округа Челябинской области пятый этап, в том числе | 93626,69 |  |  |  |  |  | 93626,69 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 93526,69 |  |  |  |  |  | 92526,69 |
| местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  | 1000 |

5.  План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации муниципального образования), иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения». |  |  |  |
| Мероприятие: Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Варна Варненского округа Челябинской области пятый этап | X |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Варна Варненского округа Челябинской области пятый этап в 2026 году реализации | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 15.02. | МУП «Варненское ЖКО» |  |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 28.03. | МУП «Варненское ЖКО» |  |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.10. | МУП «Варненское ЖКО» |  |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.11. | МУП «Варненское ЖКО» |  |

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Чистая вода» на территории

Варненского муниципального округа Челябинской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |
| 1 | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, километраж | N =⅀ni , где ni – построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, километраж |  |