Утверждена постановлением

Администрации Варненского

муниципального округа

от .12.2025г. №

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

«Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

1. Оценка текущего состояния в области благоустройства населённых пунктов на территории Варненского муниципального округа

По состоянию на 2025 год в состав Варненского муниципального округа входят 37 населённых пунктов.

С 2017 года на территории Варненского муниципального округа реализуются мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий в рамках настоящей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа).

С 2019 года в целях реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды" (далее - Федпроект), входящего в свою очередь в национальный проект "Жилье и городская среда", мероприятия по благоустройству территорий в Варненском муниципальном округе вошли в региональный проект "Формирование современной городской среды".

Реализация мероприятий Муниципальной программы за прошедший период позволила привести территории населённых пунктов в нормативное состояние, повысить уровень их благоустройства и обеспечила достижение следующих результатов:

- "количество благоустроенных общественных территорий" за период с 2019 по 2024 году составило 10 территорий;

- "доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам развития округа с использованием цифровых технологий" составила 15%;

- "доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства" достигла 100 %;

- "доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства" достигла 100 %.

- «доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» достигла 25 %.

Несмотря на достигнутые результаты в реализации мероприятий по благоустройству уровень благоустройства, определяющий комфортность проживания граждан, по-прежнему является одной из проблем, требующей внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Приоритетность благоустройства общественных территорий определяется по итогам голосования жителей.

Однако проблемой остаётся малая доля вовлечения населения Варненского муниципального округа в рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства территорий.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Варненского муниципального округа возможно путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, выбранных с учетом мнения граждан, полученного с помощью цифровых технологий, поспособствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития Варненского муниципального округа.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений в населенных пунктах округа в рамках реализации Программы в период с 2026 по 2030 года планируется благоустройство общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, в том числе 13 общественных территорий.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве приведён в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

Кроме того, в рамках Муниципальной программы возможно благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального и областного бюджетов (далее - Субсидия), местных бюджетов и внебюджетных источников. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, определен по результатам инвентаризации, проведённой согласно Порядка и обозначен в Приложении 2 к Муниципальной программе. Также в Муниципальную программу могут быть включены дворовые территории отобранные в рамках поддержки реализации инициативных проектов. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений от собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - Заинтересованные лица).

Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии осуществляться по минимальному и дополнительному перечню.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Дополнительный перечень включает в себя:

- установку и ремонт ограждений;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

В рамках Минимального перечня  работ предусматривать мероприятия по созданию безбарьерной среды.

Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии осуществляется при соблюдении следующих условий:

- собственники помещений МКД на общем собрании собственников принимают решение о благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня;

-наличие решения собственников помещений МКД  о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;                                                                                      - земельный участок под МКД, на котором выполняется благоустройство дворовой территории должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются согласно методических рекомендация, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №153/пр от 07.03.2019г.

Условия о форме финансового и/или трудового участия Заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках Минимального перечня, в том числе о доле такого участия определяются и принимаются Варненским муниципальным округом. При этом, в случае финансового участия Заинтересованных лиц
в рамках Минимального перечня, доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
       Доля финансового участия Заинтересованных лиц в работах по благоустройству дворовой территории в рамках Дополнительного перечня определяется Варненским муниципальным округом в Муниципальной программе и должна составлять не менее:
- 3 процентов от стоимости мероприятий Дополнительного перечня для дворовых территорий, включенных в Муниципальные программы до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение 15 государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  (далее Постановление о внесении изменений); 
- 20 процентов от стоимости мероприятий Дополнительного перечня для дворовых территорий, включенных в Муниципальные программы после вступления в силу Постановления о внесении изменений.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией.

Помимо благоустройства общественных и дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной программы, благоустройству подлежат объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства Варненского муниципального округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приведён в приложении 3 к Муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве осуществляются согласно утверждённого Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым ломам и земельных участков, представленных для их размещения в населённых пунктах Варненского муниципального округа.

Организация управления и механизм выполнения мероприятий Программы

1. Ответственным исполнителем Программы является Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Варненского муниципального округа.

2. Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидий, перечисленных из федерального и областного бюджетов, бюджету Варненского муниципального округа для софинансирования расходных обязательств по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В рамках реализации Программы Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Варненского муниципального округа:

1) организовывает реализацию настоящей Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) осуществляет взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из федерального и областного бюджетов денежных средств;

3) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

4) осуществляет контроль за ходом реализации Программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, на территории Варненского муниципального округа;

5) представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области заявку на финансирование Программы из областного и федерального бюджетов;

В рамках участия в реализации мероприятий настоящей Программы Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Варненского муниципального округа:

1) осуществляют планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

2) обеспечивают разработку и принятие муниципальных программ формирования современной городской среды на 2026 - 2030 годы (далее именуются - муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений);

3) обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, территории общего пользования в муниципальную программу;

4) обеспечивают утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн - проект благоустройства территории общего пользования, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

6) обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Варненском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Варненского муниципального округа.

7) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и территории общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения;

8) осуществляют финансирование мероприятий муниципальных программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет округа, внебюджетных источников;

9) осуществляют представление ответственному исполнителю государственной программы отчета об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;

10) несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий.

В рамках участия в реализации мероприятий настоящей Программы Территориальное управление администрации Варненского муниципального округа:

- обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Варненского муниципального округа;

- обеспечивают заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее именуется - Указ № 309;);

Постановлением 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",

Постановление Правительства Челябинской области от 01.09.2017 N 470-П "О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населённых пунктов Челябинской области".

Стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года, утверждённой Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 02.09.2024г № 636 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года.

В целях достижения национальной и стратегических целей была разработана настоящая Муниципальная программа.

Цель Муниципальной программы - благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий с учётом мнения граждан.

Цель Муниципальной программы сформирована с учётом: национальных целей "комфортная и безопасная среда для жизни" и «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», установленных Указом № 309»; стратегического приоритета "современная жилая среда" со стратегической целью "модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их развития", обозначенных Стратегией 2035.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями, целями и показателями государственных программ Челябинской области

Цель, задачи и сроки реализации Муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом № 309, Национального проекта «Инфраструктура для жизни», постановлением 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановление Правительства Челябинской области от 01.09.2017 N 470-П "О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области".

Для достижения вышеобозначенных целей и задач на территории Варненского муниципального округа реализуется настоящая муниципальная программа «Формирование современной городской среды» с целевым показателем количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, нарастающим итогом с 2026 года.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере муниципального управления

Основными задачами являются:

-повышение комфортности общественных пространств;

Решение вышеобозначенной задачи и достижение цели Муниципальной программы предусматриваются путём эффективного взаимодействия исполнительных органов власти Челябинской области и администрацией Варненского муниципального округа.

Реализация данной задачи осуществляется с помощью следующих механизмов:

- повышение уровня дворовых и общественных территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, снижающих стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество;

- принятие новых современных правил благоустройства или актуализация действующих правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающих формирование муниципальных программ по благоустройству с учётом мнения граждан, представителей территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое участие граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за соблюдением правил благоустройства и реализацией мероприятий программ по благоустройству.

Мероприятия по благоустройству осуществляются в рамках утверждённых Правил благоустройства. Муниципальной программой не предусмотрено проведение иных мероприятий по благоустройству.

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегия социально-экономического развития Варненского муниципального района | Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области | Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года | От 29.03.2023г. №24 | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального района | https://mineconom.gov74.ru/mineconom/activity/territorialnoe-razvitie/strategicheskoe-i-prostranstvennoe-razvitie-municipalnyh-obrazovaniy-chelyabinskoy-oblasti/monitoring-razrabotki-i-realizacii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-municipalnyh/Varnenskij-MR.htm |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Варненского муниципального округа | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации варненского муниципального округа |  |
| 3. | Паспорт муниципального проекта | Постановление администрации Варненского муниципального округа | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации варненского муниципального округа |  |

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области "

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Варненского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |
| Код программного направления расходов | 11 0 00 00000 |
| Период реализации | 2026 - 2030 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, с учетом мнения граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе: | Общий объем финансового обеспечения программы в 2026-2030 годах составит 24 990,02 тыс. рублей, в том числе за счёт средств: Федерального бюджета– 17 852,50 тыс. руб., из них по годам: 2026 год- 6154,84 тыс. руб. 2027 год- 5847,50 тыс. руб. 2028 год- 5850,16 тыс. руб. 2029 год- 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. Областного бюджета –1137,52 тыс. руб., из них по годам: 2026 год- 323,94 тыс. руб. 2027 год- 373,24 тыс. руб. 2028 год- 440,34 тыс. руб. 2029 год- 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. Местного бюджета– 6000,00 тыс. руб., из них по годам: 2026 год-2000,00 тыс. руб. 2027 год- 2000,00 тыс. руб. 2028 год- 2000,00 тыс. руб. 2029 год- 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Челябинской области | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» / комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация/государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/государственная программа Челябинской области «Благоустройство населённых пунктов Челябинской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значения по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Цель муниципальной программы - Благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий с учётом мнения граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, нарастающим итогом с 2026 года | «ГП», «РП» «МП» | возрастание | единиц | 13 | 2025 |  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утверждённая постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. № 470-П., Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субьекта российской Федерации местному бюджету в 2026 году на реализацию программ формирования современной городской среды |  | Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа |  | «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |  |

3.Структура муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |
|  | ответственный за реализацию (Управление строительства и инженерной инфраструктуры Администрации Варненского муниципального округа) | срок реализации (2026 - 2030 годы) |  |  |
|  | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств | повышение комфортности городской среды населённых пунктов Варненского муниципального округа, в том числе за счёт благоустройства общественных пространств и дворовых территорий | благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 8387,78 | 8220,74 | 8290,50 |  |  | 24990,02 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6154,84 | 5847,50 | 5850,16 |  |  | 17 852,50 |
| Областной бюджет | 323,94 | 373,24 | 440,34 |  |  | 1137,52 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 6000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» | 8387,78 | 8220,74 | 8290,50 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6154,84 | 5847,50 | 5850,16 |  |  | 17 852,50 |
| Областной бюджет | 323,94 | 373,24 | 440,34 |  |  | 1137,52 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 6000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# Паспорт
муниципального проекта

# «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

- Основные положения

| # Краткое наименование муниципального проекта | # «Реализация программ формирования современной городской среды» |  | # Срок реализации проекта | # 2026 | # 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор муниципального проекта |  |  | # Первый заместитель Главы Варненского муниципального округа |  |  |
| # Руководитель муниципального проекта |  |  | # Начальник Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Варненского муниципального округа |  |  |
| # Администратор муниципального проекта |  |  | # Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» |  |  |
| # Связь с государственными программами Челябинской области и с муниципальными программами Варненского муниципального округа | # 1. | # Государственная программа Челябинской области | ## "Благоустройство населённых пунктов Челябинской области" |  |  |
|  | # 1.1. | # Муниципальная программа | ## «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом с 2026 года) | «ГП», «РП», «МП» | единица | 13 | 2025 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Возрастающий | Да | нет |  |

- План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств | «ГП» «РП» «МП» | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных пространств всего, в том числе: | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» Х | единица | 13 | 2025 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. | Приобретение товаров, работ, услуг |  | нет |  |
| 1.1.1 | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: с.Лейпциг, ул.Советская, земельный участок 58 | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | нет |  |
| 1.1.2 | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу п.Правда, ул.Уральская, земельный участок 35а | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 6154,84 | 5847,50 | 5850,16 |  |  | 17 852,50 |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 323,94 | 373,24 | 440,34 |  |  | 1137,52 |
| 1.1.1.3 | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 6000,0 |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 8387,78 | 8220,74 | 8290,50 |  |  | 24990,02 |

- План исполнения бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Повышение комфортности округа, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: с.Лейпциг, ул.Советская, земельный участок 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу п.Правда, ул.Уральская, земельный участок 35а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 2030 года |  |
| --- | --- |
| Адрес общественной территории | Год реализации |
| с.Лейпциг, ул.Советская, земельный участок 58 | 2026 |
| п.Правда, ул.Уральская, земельный участок 35а | 2026 |
| с.Варна, ул.Спартака, земельный участок 21а |  |
| с.Варна, ул.Говорухина, земельный участок 23а |  |
| с.Кулевчи, ул.Центральная,18А |  |
| п.Новопокровка, ул.Советская,72Г |  |
| п.Арчаглы-Аят, ул.Целинная, 8 |  |
| с.Алексеевка, ул.Школьная, 7Б |  |
| с.Варна, ул.Спартака, 3а |  |

Приложение №2 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве без определения года реализации, при наличии поступивших предложений от жителей МКД |  |
| --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Год реализации |
| ул. Юбилейная, 1а,2,2а,2б с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.17,19,21,27 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.23,25 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.11,12,13,14,15,16 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.1,3,5,8,9,10 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.4,5а,6,7,36 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Магнитогорская, д.1,3 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Ленина, д. 36,38,40,42 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Ленина, д. 2,5 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Молодежная, д.16 п.Новопокровка | до 2030 года |
| ул.Молодежная, д.18,19,20 п.Новопокровка | до 2030 года |
| ул.Центральная, д.1 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |
| ул.Чкалова, д.1 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |
| ул.Чкалова, д.5 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |

Приложение №3 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Наименование | Год реализации |
| с.Варна, пер.Мостовой, 1В | Магазин | 2026 год |
| с.Варна, ул.Завалищина, 27 | Магазин | 2026 год |
| с.Варна, ул.Мира,29 | Магазин | 2027 год |
| с.Варна, ул.Спартака, 18/1 | Торговый центр | 2027 год |
| п.Арчаглы-Аят, ул. Центральная д.26 | магазин | 2028 год |
| с.Алексеевка, ул. Садовая, д. 28а | магазин | 2028 год |
| с.Николаевка, ул. Центральная 31 | магазин | 2029 год |
| с.Николаевка, ул. Центральная 37 | магазин | 2029 год |
| п.Новопокровка, пер. Школьный, д. 8/1 | магазин | 2030 год |

Приложение №3 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование современной городской среды

Варненского муниципального округа Челябинской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального округа Челябинской области» |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных пространств, нарастающим итогом, единиц | N =⅀ni, где ni – количество благоустроенных территорий, ед. |  |