6

ПРОЕКТ

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Варненского муниципального 

округа от ______.2025г. № __
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»


I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»


1. Оценка текущего состояния в сфере охраны окружающей среды и экологического благополучия на территории Варненского муниципального округа Челябинской области

1. Оценка текущего состояния в сфере охраны окружающей среды и экологического благополучия.

Варненский муниципальный округ - один из динамично развивающихся районов Челябинской области Российской Федерации. Благодаря осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в Варненском муниципальном округе Челябинской области в настоящее время является стабильной. Но, несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Варненского округа сохраняются угрозы экологической безопасности.

Согласно статистическим данным на конец 2025 года на территории Варненского муниципального округа насчитывается 598 мест накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и 899 контейнеров объемом 0,75 куб.м и 1,1 куб.м. из них 501 место накопления ТКО оборудовано в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок), накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (далее – Правила).

В настоящее время на территории Варненского муниципального округа существуют места накопления ТКО, не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Это негативно сказывается на общей санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Варненского муниципального округа. Из-за недостаточного количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории Варненского муниципального района комплекс работ по обустройству контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в т.ч. для крупногабаритных отходов (далее – КГО).
Отсутствие достаточно развитой инфраструктуры в сфере обращения ТКО ведет к росту стихийных мелких и крупных свалок на территории Варненского района, наличие которых угрожает экологическому благополучию населения и окружающей среде.

На конец 2025 года на территории Варненского муниципального района насчитывается 14 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, общей площадью 172,5 га с общим объемом отходов 281,5 тыс. куб. м, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения:

· за период 2023г. за счет средств экологических платежей Варненским районом ликвидировано 9 свалок общей площадью 43 га с объемом, вывезенных отходов, более 25,6 тыс. куб. м.;

· в 2024г. убраны 7 свалок общей площадью 44,79 га, с объемом вывезенных отходов более 27,7 тыс. куб. м.;
· в 2025 - убраны 5 свалок общей площадью 22,5 га, с объемом вывезенных отходов более 19,5 тыс. куб. м.
На протяжении длительного времени отходы вывозились на свалки временного накопления твердых бытовых отходов рядом с населенными пунктами. Состояние данных свалок не соответствует санитарным, экологическим требованиям. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. Нарушение правильно функционирования одного из звеньев ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" необходимо обеспечить достижение эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок. 
Единственным заметным производством - источником потенциального техногенного загрязнения окружающей среды является Михеевский ГОК. Это производство на базе наилучших доступных технологий, с минимальными рисками для окружающей среды и основные требования к охране окружающей среды связаны с мониторингом соблюдения технологий. Риски загрязнения в данном случае, прежде всего, связаны с возникновением чрезвычайных ситуаций.

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в Варненском муниципальном округе в настоящее время является стабильной. Но, несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохраняются угрозы экологической безопасности. В связи с этим повышение качества атмосферного воздуха, и уровня благоустройства территории Варненского муниципального района являются неотъемлемой частью на пути к созданию благоприятной экологической обстановки на территории Варненского муниципального округа.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики 

в сфере охраны окружающей среды и экологического благополучия.

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Варненском муниципальном округе являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Варненского муниципального округа и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду.
Выбор приоритетов муниципальной программы определен документами:

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

2. Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года.

3. Планом действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N 2423-р.

4. Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. N 84-р.

5. Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" (далее именуется - Стратегия 2035).
6. Государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" от 30.10.2025г. №714-П
7. Стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области № 24 от 29.03.2023г. (далее именуется –Стратегия социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года)
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере регулирования качества окружающей среды являются:

предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха;

повышение уровня утилизации отходов производства и потребления и ликвидация накопленного вреда окружающей среде;

снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет рационального использования вторичных ресурсов и сырья из отходов, создания условий для минимизации образования отходов потребления и продления жизненного цикла продукции.
Основными приоритетами и целями в сферах сохранения биологического разнообразия и развития экологической культуры населения являются:

формирование современной эффективной системы государственного управления в природоохранной сфере;

обеспечение долговременного сохранения природных экологических систем, видового разнообразия в естественной среде обитания с особым вниманием к редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира и местам их обитания;

повышение роли гражданского общества в охране окружающей среды и сохранении биологического разнообразия, формирование экологического мышления, экологической культуры граждан, создание эффективной системы экологического воспитания и образования.
Целью муниципальной программы является обеспечение экологического благополучия на территории Варненского муниципального округа Челябинской области.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Челябинской области 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области» разработана с целью достижения:

показателей национальной цели развития Российской Федерации "Экологическое благополучие", установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года": формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку образуемых ТКО, формирование комплексной системы обращения с ТКО, а также развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления; ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.
Взаимосвязь с государственной программой Челябинской области отсутствует.
4. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения в области охраны окружающей среды и экологического благополучия.

Обеспечение экологического благополучия на территории Варненского муниципального округа Челябинской области планируется за счет выполнения задач муниципальной программы за счет средств местного бюджета и предоставления субсидий из областного бюджета на разработку проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, а также на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и (или) ликвидацию объектов накопленного экологического вреда.
Задачами муниципальной программы являются:

- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО;
- ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде.
К 2030 году планируется достичь следующих показателей:

-уровень обустроенных контейнерных площадок жилого фонда, включая специальные площадки для крупногабаритных отходов (КГО), увеличится до 88,7%.

-разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидированы объекты накопленного экологического вреда.

-проведены мероприятия по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и (или) ликвидированы объекты накопленного экологического вреда.

1. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы
	№ п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области» 

	1.
	Стратегические приоритеты муниципальной программы
	Постановление администрации Варненского муниципального округа
	Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»
	проект
	Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального округа
	

	2.
	Паспорт муниципальной программы


	Постановление администрации Варненского муниципального района
	Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»
	проект
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ Варненского муниципального округа»
	

	3.
	Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Постановление администрации Варненского муниципального района
	Об утверждении комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными отходами»
	проект
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ Варненского муниципального округа»
	


Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Варненского муниципального округа Челябинской области»


1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы Варненского

муниципального района Парфенов Е.А.

	Ответственный

исполнитель муниципальной программы
	Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района

	Код программного направления расходов
	64 0000 0000

	Период реализации муниципальной программы (
	2026 – 2030 гг.

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение экологического благополучия на территории Варненского муниципального округа Челябинской области.

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Всего: 59 468,46 тыс. руб. в т.ч.:
2026 – 31 643,23 тыс. руб. (в т.ч. ОБ 13 256,70 тыс. руб., МБ 18 386,53 тыс. руб.)
2027 – 19 125,23 тыс. руб.
2028 – 2 900,00 тыс. руб.
2029 – 2 900,00 тыс. руб.
2030 – 2 900,00 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой
	национальная цель - «Экологическое благополучие»/ государственная программа Российской Федерации - «Охрана окружающей среды»/

Государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" от 30.10.2025г. №714-П



2. Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Варненского муниципального округа Челябинской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Ед. изм.

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы: «Обеспечение экологического благополучия на территории Варненского муниципального округа Челябинской 
области»

	1.1.
	Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО
	МП
	возрастания
	%
	83,7 


	2025

	85,4
	87,1
	88,7
	88,7
	88,7
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»


	МКУ «Управление строительства и ЖКХ»
	качество окружающей среды

	1.2.
	Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда
	МП
	возрастания
	Ед.
	0
	2025

	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»


	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	качество окружающей среды;

численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области

	1.3.
	Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
	МП
	возрастания
	Ед.
	0
	2025

	0
	0
	1
	1
	1
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»


	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	качество окружающей среды;

численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области


2.1.Прокси -показатели муниципальной программы в 2026 году не предусмотрены
	№ п/п
	Наименование показателя19
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение20
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя21

	
	
	
	
	значение
	год
	N22
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ

	1.1
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Структура муниципальной программы
	N п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. КПМ «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

	Ответственный за реализацию - МКУ «Управление строительства и ЖКХ»
	Срок реализации 2026-2030 г.

	1.1.
	Задача 1 - Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО

	Обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда 

	Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО

	1.2
	Задача 2 - Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде


	Разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда.
Рекультивированы земельные участки, нарушенные размещением ТКО, и (или) ликвидированы объекты накопленного экологического вреда
	Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. 

Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде


4.Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия (результата)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего за 2026-2030

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	31 643,23
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	59 468,46

	областной бюджет
	13 256,70
	-
	-
	-
	-
	13 256,70

	     местный бюджет
	18 386,53
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	46 211,76

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в т.ч.
	31 643,23
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	59 468,46

	областной бюджет
	13 256,70
	-
	-
	-
	-
	13 256,70

	     местный бюджет
	18 386,53
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	46 211,76


УТВЕРЖДЕН
Администрацией Варненского муниципального округа
 (постановлением от ____ 2025г. № ___.)
Паспорт комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными отходами»
1. Общие положения

	Ответственный орган (Администрация Варненского муниципального округа)
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ Варненского муниципального округа 

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 

Варненского муниципального округа Челябинской области»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование показателя/

задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень 

соответствия декомпозированного показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО»

	1.1.
	Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО
	возрастание
	МП 
	%
	83,7 


	2025


	85,4
	87,1
	88,7
	88,7
	88,7
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ

	2.
	Задача «Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде»

	2.1
	Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда
	возрастание
	МП 
	Ед.
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ

	2.2
	Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	возрастание
	МП 
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	1
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ


2.1.Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году не предусмотрены
	№ п/п
	Наименование показателя19
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение20
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя21

	
	
	
	
	значение
	год
	N22
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ

	1.1
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году 

 помесячно
	N

п/п
	Показатель
	Уровень показателя *
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Ежеквартальные плановые значения 
	На конец

2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО»

	1.1.
	Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО
	МП
	%
	83,7
	83,7
	85,4
	85,4
	85,4

	2.
	Задача «Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде»

	2.1.
	Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	1
	1

	2.2.
	Количество ликвидированных и (или) рекультивированных объектов накопленного экологического вреда, включенных в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача- «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО»

	1.1.
	Обустроены контейнерные площадки из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальные площадки для КГО, в т.ч.
	Выполнение работ
	Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО в процентном показателе в период за 2025-2030 возрос на 5 %
	%
	83,7 


	2025


	85,4
	87,1
	88,7
	88,7
	88,7
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ

	2.
	Задача «Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде»

	2.1
	Разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, в т.ч.
	Выполнение работ
	Рекультивация земельных участков с кадастровым номерами № 74:05:4600001:14, 74:05:4600001:337, 74:05:4600001:339, занятых несанкционированной свалкой отходов по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна
	Ед.
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ

	2.2
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные размещением ТКО, и (или) ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, в т.ч.
	Выполнение работ
	Рекультивация земельных участков с кадастровым номерами № 74:05:4600001:14, 74:05:4600001:337, 74:05:4600001:339, занятых несанкционированной свалкой отходов по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	1
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ


5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия (результата)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего за 2026-2030

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в т.ч.
	31 643,23
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	59 468,46

	областной бюджет
	13 256,70
	-
	-
	-
	-
	13 256,70

	     местный бюджет
	18 386,53
	19 125,23
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	46 211,76

	обустроены контейнерные площадки из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальные площадки для КГО, в т.ч. 
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	14 500 ,00

	        местный бюджет
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	2 900 ,00
	14 500 ,00

	разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, в т.ч.
	13 954,42
	-
	-
	-
	-
	13 954,42

	областной бюджет
	13 256,70
	-
	-
	-
	-
	13 256,70

	местный бюджет
	697,72
	-
	-
	-
	-
	697,72

	рекультивированы земельные участки, нарушенные размещением ТКО, и (или) ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, в т.ч.
	14 788,81
	16 225,23
	-
	-
	-
	31 014,04

	местный бюджет
	14 788,81
	16 225,23
	-
	-
	-
	31 014,04


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации муниципального образования), иного муниципального органа, организации)
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО»

	1.Уровень обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда, в том числе специальных площадок для КГО 
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	01.07.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	План-график

	Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	20.07.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Реестр контрактов

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 
	20.11.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Платежное поручение

	Задача «Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде»

	2.Разработка проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда 
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1. Заключение государственной экологической экспертизы
	01.10.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Заключение государственной экологической экспертизы

	Контрольная точка 2.2. Заключение об основании достоверности определения сметной стоимости проекта
	30.06.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Заключение об основании достоверности определения сметной стоимости проекта

	Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» 
	27.11.2026
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Платежное поручение

	3. Рекультивация земельных участков, нарушенные размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда
	Х
	
	

	Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок
	01.02.2027
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	План-график

	Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	20.02.2027
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Реестр контрактов

	Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.07.2028
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 
	30.07.2028
	МКУ «Управление строительства и ЖКХ
	Платежное поручение


Приложение 13
к государственной программе
Челябинской области
"Охрана окружающей среды
Челябинской области"

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления местным бюджетам на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

1. Настоящие Методика распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления местным бюджетам на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда (далее именуются соответственно - Правила, иные межбюджетные трансферты, ТКО) разработаны в соответствии с государственной программой Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области".

2. В соответствии с частью 1 статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления) по решению вопросов местного значения в целях обустройства мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по следующим направлениям финансирования:

создание и (или) обустройство мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения Челябинской области;

оснащение контейнерами обустроенных в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее именуются - СанПиН 2.1.3684-21), мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения Челябинской области;

создание специальных площадок для крупногабаритных твердых коммунальных отходов (далее именуются - КГО).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется на основании соглашения, заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (при наличии технической возможности) между Министерством экологии Челябинской области (далее именуется - Минэкологии) и органом местного самоуправления (далее именуется - соглашение).

При отсутствии технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашение заключается путем формирования бумажного документа и его подписания сторонами.

Соглашения и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Челябинской области.

Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Соглашения заключаются на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования).

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

1) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

2) наличие муниципальной программы (проекта муниципальной программы) муниципального образования либо подпрограммы (проекта подпрограммы) такой муниципальной программы, в составе которой предусмотрена реализация мероприятий в соответствующем финансовом году;

3) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов.

5. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов (заключении соглашения) являются:

1) невыполнение до 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов обязательств по внесению данных об обустройстве и оснащении контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в программный модуль "Места накопления отходов Челябинской области" информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области" и (или) по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и их утверждению в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

2) выявление недостоверных сведений в представленных документах;

3) нарушение установленного срока подачи заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта (далее именуются - заявки);

4) достижение на начало года предоставления иных межбюджетных трансфертов значения показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов по соответствующему направлению финансирования 100 процентов, за исключением создания специальных площадок для КГО;

5) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

6) несоответствие мероприятий, предлагаемых органом местного самоуправления к софинансированию за счет иных межбюджетных трансфертов, целям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор на право получения иных межбюджетных трансфертов.

Отбор муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основе заявок муниципальных образований, представленных Минэкологии, в которых должна содержаться информация, позволяющая провести оценку затрат на реализацию мероприятий, по следующим критериям (далее именуются - критерии отбора мероприятий):

1) для оборудования мест (площадок) накопления ТКО:

наличие мест (площадок) накопления ТКО, не обустроенных в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;

2) для создания мест (площадок) накопления ТКО:

наличие схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в отношении земельных участков, на которых планируется создание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), или гарантийного письма органа местного самоуправления в составе заявки о том, что указанная схема будет подготовлена не позднее 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов;

в указанной схеме должно быть учтено создание специальных площадок для КГО на территории муниципального образования;

количество создаваемых на территории муниципального образования специальных площадок для КГО определяется приказом Минэкологии в соответствующем финансовом году;

наличие согласования с региональным оператором месторасположения создаваемых мест (площадок) накопления ТКО, в том числе специальных площадок для КГО, типа и количества устанавливаемых контейнеров;

3) для оснащения контейнерами мест (площадок) накопления ТКО: наличие мест (площадок) накопления ТКО, не оснащенных нормативным количеством контейнеров в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;

наличие согласования с региональным оператором типа и количества устанавливаемых контейнеров.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год.

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется между муниципальными образованиями, заявки которых соответствуют критериям отбора мероприятий, установленным пунктом 6 настоящих Правил.

9. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий (Si), определяется по формуле:

Si = O / Pk x Pi, где:

О - общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствующем финансовом году;

Pi - объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования, заявленных к софинансированию из областного бюджета в соответствующем финансовом году;

Pk - объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из областного бюджета в соответствующем финансовом году.

Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства местного бюджета из областного бюджета по отдельным мероприятиям в случае, если иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию более чем одного мероприятия.

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждается законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

10. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии на основании отчета о достижении муниципальными образованиями значений следующих показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов:

уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для КГО;

количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО.

В целях настоящих Правил:

под уровнем обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для КГО, понимается доля обустроенных контейнерных площадок для накопления ТКО в жилом фонде (наличие ограждения, твердого покрытия, пандуса, устройства или сооружения, обеспечивающего защиту ТКО от воздействия осадков), включая специальные площадки для КГО (наличие твердого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра), в общем числе контейнерных площадок жилого фонда, организованных на территории муниципального образования (количество специальных площадок для КГО, организованных на территории муниципального образования, включается в общее число обустроенных контейнерных площадок для накопления ТКО в жилом фонде и определяется приказом Минэкологии);

количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО определяется соглашением в соответствии с потребностью муниципального образования, представленной в Минэкологии в соответствии с пунктом 11 Правил.

Значения показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашениями.

Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных соглашениями значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов.

11. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов орган местного самоуправления представляет в срок до 1 мая года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов, в Минэкологии с сопроводительным письмом заявку с приложением следующих документов:

1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении иных межбюджетных трансфертов (с указанием планируемого объема иных межбюджетных трансфертов, уровня софинансирования и объема средств местного бюджета, а также механизма реализации мероприятия) с Приложением следующих документов:

перечня мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), подлежащих созданию и (или) обустройству, оснащению контейнерами, с указанием количества и характеристик создаваемых мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), количества контейнеров с описанием их характеристик в соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Челябинской области от 27.06.2017 г. N 307-П "О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления, на территории Челябинской области" в разрезе каждого места (площадки) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО);

схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в отношении земельных участков, на которых планируется создание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), или гарантийного письма органа местного самоуправления о том, что указанные схемы будут подготовлены не позднее 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов;

документов, определяющих механизм реализации мероприятия (достижения показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов):

проектов муниципальных контрактов на создание и (или) содержание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО) (при наличии);

проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (при наличии);

2) копий муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий в муниципальных образованиях и достижение показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, или гарантийного письма органа местного самоуправления о последующем представлении не позднее даты заключения соглашения утвержденных муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ в случае представления проектов муниципальных программ (подпрограмм);

12. Минэкологии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, формирует проект распределения иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями отбора, предусмотренными пунктом 6 настоящих Правил, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

13. Органы местного самоуправления, включенные в распределение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в срок до 1 февраля года, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты, направляют в Минэкологии выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на выполнение мероприятий в соответствующем финансовом году, и копию утвержденной муниципальной программы.

14. В случае непредставления органом местного самоуправления документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, Минэкологии в срок до 5 февраля года, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты, направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения иных межбюджетных трансфертов.

В случае образования нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление иных межбюджетных трансфертов в текущем году, Минэкологии размещает на своем официальном сайте (https://mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о начале приема дополнительных заявок на получение иных межбюджетных трансфертов.

Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня размещения указанной информации на официальном сайте Минэкологии (https://mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подают заявки с приложением документов, указанных в пунктах 11, 13 настоящих Правил.

Минэкологии проводит проверку представленных документов, а также проверку органов местного самоуправления на соответствие требованиям пунктов 4 и 6 настоящих Правил, формирует дополнительный перечень получателей иных межбюджетных трансфертов и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета органами местного самоуправления в Минэкологии представляются документы, указанные в пунктах 11, 13 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минэкологии (www.mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о начале приема указанных документов.

Минэкологии в течение 5 календарных дней со дня окончания срока подачи документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает представленные документы в соответствии с настоящими Правилами и готовит проект постановления Правительства Челябинской области о перераспределении иных межбюджетных трансфертов.

Соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона Челябинской области.

16. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены иные межбюджетные трансферты, или размера указанных иных межбюджетных трансфертов (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления в Минэкологии не позднее 1 ноября года предоставления иных межбюджетных трансфертов направляется заявка на корректировку назначения и объема иных межбюджетных трансфертов с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.

Минэкологии рассматривает представленные документы и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в части перераспределения иных межбюджетных трансфертов.

17. В течение 7 рабочих дней со дня представления органом местного самоуправления в адрес Минэкологии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящими Правилами, Минэкологии формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов и распорядительной заявкой Минэкологии доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Минэкологии для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Минэкологии Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

19. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:

1) ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

2) годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов и достижении значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов - до 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

21. В случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением, и неустранения указанных нарушений до 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, размер средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет, определяется по формуле:

[image: image1.emf]V

возврата

=V

мт

×

n

i=1

∑(

1−Ti/Si

)

n

×0,1

, где:

V возврата - размер средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V мт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету муниципального образования, равный кассовым расходам местного бюджета;

T i - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

S i - плановое значение i-го показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением;

n - общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, определенное в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет (V возврата), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету в соответствующем финансовом году (V мт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

22. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Возврат предоставленных иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня получения органом местного самоуправления требования Минэкологии о возврате предоставленных иных межбюджетных трансфертов, а в случае неисполнения требования - в судебном порядке.

23. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящими Правилами, несвоевременное представление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов.

24. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии и Главным контрольным управлением Челябинской области.

1. Настоящие методика распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления местным бюджетам на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда (далее именуются соответственно - Правила, иные межбюджетные трансферты, ТКО) разработаны в соответствии с государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области».
2. В соответствии с частью 1 статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – органы местного самоуправления) по решению вопросов местного значения в целях обустройства мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по следующим направлениям финансирования:
создание и (или) обустройство мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения Челябинской области;
оснащение контейнерами обустроенных в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее именуются – СанПиН 2.1.3684-21), мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения Челябинской области; 
создание специальных площадок для крупногабаритных твердых коммунальных отходов (далее именуются – КГО).
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется на основании соглашения, заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» между Министерством экологии Челябинской области (далее именуется - Минэкологии) и органом местного самоуправления (далее именуется - соглашение).
Соглашения и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Челябинской области.
Соглашения заключаются до 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Соглашения заключаются на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются – муниципальные образования).
4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие муниципальной программы (проекта муниципальной программы) муниципального образования либо подпрограммы (проекта подпрограммы) такой муниципальной программы, в составе которой предусмотрена реализация мероприятий в соответствующем финансовом году;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов;
3) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
5. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов (заключении соглашения) являются:
1) невыполнение до 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов обязательств по внесению данных об обустройстве и оснащении контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в программный модуль «Места накопления отходов Челябинской области» информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области» и (или) по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и их утверждению в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
2) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
3) нарушение установленного срока подачи заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта (далее именуются – заявки);
4) достижение на начало года предоставления иных межбюджетных трансфертов значения показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов по соответствующему направлению финансирования 100 процентов, за исключением создания специальных площадок для КГО;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 11 настоящих Правил;
6) несоответствие мероприятий, предлагаемых органом местного самоуправления к софинансированию за счет иных межбюджетных трансфертов, целям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор на право получения иных межбюджетных трансфертов.
Отбор муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основе заявок муниципальных образований, представленных Минэкологии, в которых должна содержаться информация, позволяющая провести оценку затрат на реализацию мероприятий, по следующим критериям (далее именуются - критерии отбора мероприятий):
1) для оборудования мест (площадок) накопления ТКО:
- наличие мест (площадок) накопления ТКО, не обустроенных в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;
2) для создания мест (площадок) накопления ТКО:
- наличие схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в отношении земельных участков, на которых планируется создание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), или гарантийного письма органа местного самоуправления в составе заявки о том, что указанная схема будет подготовлена не позднее 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов;

 в указанной схеме должно быть учтено создание специальных площадок для КГО на территории муниципального образования;
количество создаваемых на территории муниципального образования специальных площадок для КГО определяется приказом Минэкологии в соответствующем финансовом году;
- наличие согласования с региональным оператором месторасположения создаваемых мест (площадок) накопления ТКО, в том числе специальных площадок для КГО, типа и количества устанавливаемых контейнеров;
3) для оснащения контейнерами мест (площадок) накопления ТКО:
          - наличие мест (площадок) накопления ТКО, не оснащенных нормативным количеством контейнеров в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;
           - наличие согласования с региональным оператором типа и количества устанавливаемых контейнеров.
7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
8. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется между муниципальными образованиями, заявки которых соответствуют критериям отбора мероприятий, установленным пунктом 6 настоящих Правил.
9. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий (Si), определяется по формуле:
 Si = O / Pk x Pi, где:
О - общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствующем финансовом году;
Pi - объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования, заявленных к софинансированию из областного бюджета в соответствующем финансовом году;
Pk - объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из областного бюджета в соответствующем финансовом году.
Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства местного бюджета из областного бюджета по отдельным мероприятиям в случае, если иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию более одного мероприятия.
Предельный уровень софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования не превышает 95 процентов.
Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждается законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
10. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии на основании отчета о достижении муниципальными образованиями значений следующих показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов:
уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для КГО;
количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО.
В целях настоящих Правил:
под уровнем обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для КГО, понимается доля обустроенных контейнерных площадок для накопления ТКО в жилом фонде (наличие ограждения, твердого покрытия, пандуса, устройства или сооружения, обеспечивающего защиту ТКО от воздействия осадков), включая специальные площадки для КГО (наличие твердого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра), в общем числе контейнерных площадок жилого фонда, организованных на территории муниципального образования (количество специальных площадок для КГО, организованных на территории муниципального образования, включается в общее число обустроенных контейнерных площадок для накопления ТКО в жилом фонде и определяется приказом Минэкологии);

количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО определяется соглашением в соответствии с потребностью муниципального образования, представленной в Минэкологии в соответствии с пунктом 11 Правил.
Значения показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашениями.
Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных соглашениями значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов.
11. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов орган местного самоуправления представляет в срок до 1 мая года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов, в Минэкологии с сопроводительным письмом заявку с приложением следующих документов:
1) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении иных межбюджетных трансфертов (с указанием планируемого объема иных межбюджетных трансфертов, уровня софинансирования и объема средств местного бюджета, а также механизма реализации мероприятия) с приложением следующих документов:
перечня мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), подлежащих созданию и (или) обустройству, оснащению контейнерами, с указанием количества и характеристик создаваемых мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), количества контейнеров с описанием их характеристик в соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Челябинской области от 27.06.2017 г. № 307-П «О Порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления, на территории Челябинской области» в разрезе каждого места (площадки) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО);
схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в отношении земельных участков, на которых планируется создание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО), или гарантийного письма органа местного самоуправления о том, что указанные схемы будут подготовлены не позднее 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов;
документов, определяющих механизм реализации мероприятия (достижения показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов):
проектов муниципальных контрактов на создание и (или) содержание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО) (при наличии);
проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (при наличии);
проектов соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО (в том числе специальных площадок для КГО) (при наличии);
2) копий муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий в муниципальных образованиях, и достижение показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, или гарантийного письма органа местного самоуправления о последующем представлении не позднее даты заключения соглашения утвержденных муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ в случае представления проектов муниципальных программ (подпрограмм);
12. Минэкологии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, формирует проект распределения иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями отбора, предусмотренными пунктом 6 настоящих Правил, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый  год и на плановый период.
13. Органы местного самоуправления, включенные в распределение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в срок до 1 февраля года, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты, направляют в Минэкологии выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на выполнение мероприятий в соответствующем финансовом году, и копию утвержденной муниципальной программы.
14. В случае непредставления органом местного самоуправления  документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, Минэкологии в срок до 5 февраля года, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты,  направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения иных межбюджетных трансфертов.
В случае образования нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление иных межбюджетных трансфертов в текущем году, Минэкологии размещает на своем официальном сайте (https://mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о начале приема дополнительных заявок на получение иных межбюджетных трансфертов.
Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня размещения указанной информации на официальном сайте Минэкологии (https://mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подают заявки с приложением документов, указанных в пунктах 11, 13 настоящих Правил.
Минэкологии проводит проверку представленных документов, а также проверку органов местного самоуправления на соответствие требованиям пунктов 4 и 6 настоящих Правил, формирует дополнительный перечень получателей иных межбюджетных трансфертов и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.  
15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета органами местного самоуправления в Минэкологии представляются документы, указанные в пунктах 11, 13 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минэкологии (https://mineco.gov74.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о начале приема указанных документов.
Минэкологии в течение 5 календарных дней со дня окончания срока подачи документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает представленные документы в соответствии с настоящими Правилами и готовит проект постановления Правительства Челябинской области о перераспределении иных межбюджетных трансфертов. 
Соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона Челябинской области.
16. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены иные межбюджетные трансферты, или размера указанных иных межбюджетных трансфертов (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления в Минэкологии не позднее 1 ноября года предоставления иных межбюджетных трансфертов направляется заявка на корректировку назначения и объема иных межбюджетных трансфертов с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.
Минэкологии рассматривает представленные документы и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в части перераспределения иных межбюджетных трансфертов. 
17. В течение 7 рабочих дней со дня представления органом местного самоуправления в адрес Минэкологии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящими Правилами, Минэкологии формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.
18. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов и распорядительной заявкой Минэкологии доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Минэкологии для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Минэкологии Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.
19. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:
1) ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;
2) годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов и достижении значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов - до 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.
21. В случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению значений показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением, и неустранения указанных нарушений до 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, размер средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет, определяется по формуле:
                                              n
Vвозврата = Vмт x ∑(1–Ti/Si) x 0,1, где:
                        i=1     n
Vвозврата - размер средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
Vмт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету муниципального образования, равный кассовым расходам местного бюджета;
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности (результата) использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением;
n - общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, определенное в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет (Vвозврата), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету в соответствующем финансовом году  (Vмт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.
22. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Возврат предоставленных иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня получения органом местного самоуправления требования Минэкологии о возврате предоставленных иных межбюджетных трансфертов, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.
23. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящими Правилами, несвоевременное представление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов.
24. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкологии и Главным контрольным управлением Челябинской области.».
IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок (далее именуется - Порядок) определяет порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – муниципальные образования) из областного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» государственной программы, на ликвидацию несанкционированных свалок (далее именуются - субсидии), включенных в реестр несанкционированных свалок отходов на территории Челябинской области (далее именуется – реестр). 
Формирование реестра осуществляется на основании сведений об объектах размещения отходов из программного модуля «Обращение с отходами» информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области».

В целях настоящего Порядка под несанкционированной свалкой отходов понимается территория, на которой расположены отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, но не предназначенная для накопления и (или) размещения отходов, и (или) объект размещения отходов, не обустроенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не включенный в государственный реестр объектов размещения отходов и (или) в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, для которых выполняется хотя бы одно из условий: площадь указанных территорий и (или) объекта составляет более 10 кв. метров; объем размещения отходов производства и потребления на указанных территориях и (или) объекте составляет более 5 куб. метров.

Перечень несанкционированных свалок отходов, подлежащих ликвидации (далее именуется – Перечень), утверждается приказом Министерства экологии Челябинской области (далее именуется – Минэкологии). 

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок отходов (далее именуются – мероприятия).

3. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования из областного бюджета осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Минэкологии и органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (далее именуется - соглашение).

Соглашения и дополнительные соглашения к соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Челябинской области.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

4. Критерием отбора муниципальных образований является наличие на территории муниципального образования несанкционированных свалок, включенных в Перечень.

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и предельных объемов финансирования.

6. Размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (Si), определяется по формуле:

Si = Pi/(Тi) x O, где:

О - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований;

Pi – общий объем накопленных отходов несанкционированных свалок отходов, включенных в Перечень, утвержденный приказом Минэкологии, на территории i-го муниципального образования Челябинской области;

Тi - общий объем накопленных отходов несанкционированных свалок отходов, включенных в Перечень, утвержденный приказом Минэкологии.

Распределение субсидий местным бюджетам утверждается законом Челябинской области об областном бюджете.

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

8. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минэкологии на основании отчета о достижении муниципальными образованиями Челябинской области значения показателя результативности (результата) предоставления субсидий - количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов. 

Значение показателя результативности (результата) предоставления субсидии устанавливается для муниципального образования Челябинской области в соглашении.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минэкологии исходя из степени достижения органами местного самоуправления муниципальных образований установленных соглашениями значений показателя результативности (результата) предоставления субсидий.

9. Минэкологии формирует проект распределения субсидий в соответствии с критерием отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете.

10. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии уполномоченный орган муниципального образования представляет:

1) пояснительную записку с указанием количества несанкционированных свалок отходов, подлежащих ликвидации, суммарного объема (в кубических метрах) накопленных на них отходов, процента софинансирования за счет средств местного бюджета;

2) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на выполнение мероприятий;

3) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

11. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в срок Минэкологии исключает соответствующее муниципальное образование из распределения субсидий местным бюджетам.

12. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распределением субсидий, утвержденным законом Челябинской области об областном бюджете, и распорядительной заявкой Минэкологии доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Минэкологии для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Минэкологии Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

13. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Минэкологии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, Минэкологии формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Минэкологии:

1) ежемесячный отчет об использовании субсидий - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) годовой отчет об использовании субсидий и достижении значений показателя результативности (результата) предоставления субсидий.

15. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с соглашением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет, определяется в соответствии с пунктами 10 - 14, 16 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области».

16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Не использованные по состоянию на 1 января следующего года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут предусмотренную законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несвоевременное представление отчетности об использовании субсидии и нецелевое использование субсидии.

19. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Минэкологии и Главным контрольным управлением Челябинской области. 

V. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов (далее именуется – ТКО), и ликвидацию накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета (далее именуется - Порядок) определяет порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам городских, муниципальных округов и муниципальных районов (далее именуются - муниципальные образования) из областного бюджета, предусмотренных государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»  на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, а именно на выполнение следующих мероприятий (далее именуются соответственно - субсидии, мероприятия):

· выполнение рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО (далее именуются - земельные участки);

· выполнение ликвидации объектов накопленного экологического вреда (далее именуются - объекты).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды.

3. Предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета осуществляется на основании соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее именуется - соглашение).

Соглашение на соответствующий финансовый год заключается до 15 февраля года предоставления субсидии.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы муниципального образования либо подпрограммы такой муниципальной программы, в составе которой предусмотрена реализация мероприятий в соответствующем финансовом году;

2) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор на право получения субсидий.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется на основе заявок муниципальных образований, представленных в Министерство экологии Челябинской области (далее именуется – Минэкологии), в которых должна содержаться информация, позволяющая провести оценку затрат на реализацию мероприятий по следующим критериям (далее именуются - критерии отбора):

1) земельные участки и (или) объекты включены в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде согласно приказу Минэкологии от 07.11.2019 г. № 861 «Об утверждении порядка выявления и оценки накопленного вреда окружающей среде Министерства экологии Челябинской области»;

2) земельные участки и(или) объекты недвижимости, отнесенные к объектам накопленного вреда окружающей среде, находятся в муниципальной собственности;

3) наличие проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке, копии приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости природоохранных проектов (для предоставления субсидии на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, выполнение ликвидации объектов накопленного экологического вреда);

4) результат реализации мероприятия влияет на результат реализации регионального проекта «Чистый регион - 74».

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета, утверждается решением о местном бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности (результатов) использования субсидии.

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год.

9. Распределение субсидий осуществляется между муниципальными образованиями, заявки которых соответствуют критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

10. В случае если мероприятие реализуется с целью достижения показателей регионального проекта «Чистый регион - 74»с привлечением средств из иных источников размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий (S1i), определяется по формуле:

S1i = (A - D) х 0,95 , где:

А - стоимость реализации мероприятия согласно проектно-сметной документации, за исключением стоимости проектно-сметной документации и авторского надзора, указанных в проектно-сметной документации;

D - средства из иных источников на реализацию мероприятия.

В случае если мероприятие реализуется с целью достижения показателей регионального проекта «Чистый регион - 74» без привлечения средств из иных источников (далее именуется - региональное мероприятие), размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий (S2i), определяется по формуле:

S2i = ((О - ∑ S1i ) / ∑ Pi ) х Pi, где:

О - общий размер субсидий, предоставляемых на реализацию региональных мероприятий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствующем финансовом году;

Pi - расчетный объем средств областного бюджета, необходимый для реализации региональных мероприятий i-го муниципального образования, заявленных к софинансированию из областного бюджета в очередном финансовом году;

Pi = 0, если Fi ≥ Аi;

Pi = Аi - Fi, если Fi ≥ Аi х 0,05;

Pi = 0,95 x Аi, если Fi < Аi х 0,05, где:

Fi - прогноз поступления в доход местного бюджета i-го муниципального образования платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. рублей;

Аi - стоимость реализации мероприятия в соответствующем финансовом году (согласно проектно-сметной документации, за исключением стоимости проектно-сметной документации и авторского надзора, указанных в проектно-сметной документации);

Соглашением может быть установлен различный уровень софинансирования расходного обязательства местного бюджета из областного бюджета по отдельным мероприятиям в случае, если субсидия предоставляется на реализацию более чем одного мероприятия.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования ежегодно утверждается распоряжением Правительства Челябинской области.

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минэкологии на основании отчета о достижении муниципальными образованиями значений следующих показателей результативности (результатов) использования субсидий:

численность населения, качество жизни которого улучшится в результате рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда;

общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, - для субсидий, за счет которых выполняются рекультивация земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда.

количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде.

12. Для предоставления субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципальных образований (далее именуется - орган местного самоуправления) представляет в Минэкологии в срок, установленный Минэкологии, следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии;

2) пояснительную записку с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии (с указанием общей стоимости мероприятия, уровня софинансирования и объема субсидий из областного бюджета) с приложением следующих документов:

информации о площади земельного участка, нарушенного размещением ТКО или занятого объектом накопленного экологического вреда, в границах муниципального образования, который необходимо рекультивировать или ликвидировать; 

о численности населения муниципального образования, качество жизни которого улучшится в связи с рекультивацией земельного участка либо ликвидацией объектов накопленного экологического вреда; о правообладателе земельного участка;

выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок и (или) объект, на котором планируются работы по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидации объектов накопленного экологического вреда;

копии документа, подтверждающего прекращение хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, нарушенных размещением ТКО, и (или) объектах накопленного экологического вреда.

При наличии результатов инженерных изысканий и проектной (сметной) документации (локальных смет и сводного сметного расчета), кроме документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления представляет следующие документы:

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение мероприятия, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

положительное заключение государственной экологической экспертизы, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

акт об утверждении проектно-сметной документации;

сведения об остатках сметной стоимости для мероприятий, не завершенных в предыдущем году;

3) копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий в муниципальных образованиях Челябинской области и достижение показателей результативности, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;

4) информацию об объеме финансирования мероприятий из местного бюджета.

13. Минэкологии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов на предоставление субсидии, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий в соответствии с критериями отбора муниципальных образований, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка, и в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;

2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

15. Органы местного самоуправления, включенные в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, предоставляют в Минэкологии выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на выполнение мероприятий в соответствующем финансовом году, и копию утвержденной муниципальной программы.

16. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, в срок до 15 февраля года предоставления субсидии Минэкологии формирует скорректированный проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в части исключения соответствующего муниципального образования Челябинской области из распределения субсидий.
В случае если органом местного самоуправления в срок до 1 июля года предоставления субсидии не обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), направленных на достижение показателей результативности предоставления субсидий, Минэкологии в срок до 1 августа года предоставления субсидии формирует скорректированный проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в части исключения соответствующего муниципального образования Челябинской области из распределения субсидий.
17. В случае выделения дополнительных средств или перераспределения средств областного бюджета органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в Минэкологии представляются документы, указанные в пунктах 12 и 15 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минэкологии (www.mineco.gov74.ru) информации о начале приема указанных документов.

Минэкологии в течение 5 календарных дней со дня завершения подачи документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает представленные документы в соответствии с настоящим Порядком и формирует скорректированный проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.
Заключение соглашений, в случае выделения дополнительных средств, осуществляется в срок, установленный бюджетным законодательством.

18. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии местному бюджету, или размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области не позднее 1 ноября года предоставления субсидии направляется в Минэкологии заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.

Минэкологии рассматривает представленные документы и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

19. В течение 7 рабочих дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального образования в адрес Минэкологии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, Минэкологии формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

20. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распределением субсидии и распорядительной заявкой Минэкологии доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Минэкологии для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Минэкологии Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

21. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минэкологии исходя из степени достижения органами местного самоуправления муниципальных образований установленных соглашениями значений показателей результативности предоставляемых субсидий, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

22. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Минэкологии:

1) отчет об использовании субсидий - не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем получения субсидии;

2) ежегодный отчет об использовании субсидий и достижении показателя результативности (результата) использования субсидий - до 15 января года, следующего за отчетным.

23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидий, определяется в соответствии с пунктами 10-14, 16 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области».

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии, в соответствии с настоящим Порядком, несвоевременное представление отчетности об использовании субсидии и нецелевое использование субсидии.

27. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Минэкологии и Главным контрольным управлением Челябинской области.
ПРОЕКТ

Приложение 15

к государственной программе

Челябинской области

«Охрана окружающей среды

Челябинской области»

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на разработку проектной документации на рекультивацию

земельных участков, нарушенных размещением твердых

коммунальных отходов, и ликвидацию объектов

накопленного вреда окружающей среде

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов (далее именуются - ТКО), и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (далее именуется - Порядок) определяет порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам городских, муниципальных округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) из областного бюджета, предусмотренных государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», на выполнение следующих мероприятий (далее именуются соответственно - субсидии, мероприятия):

1) выполнение изыскательских и (или) проектных работ на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО (далее именуются - земельные участки);

2) выполнение изыскательских и (или) проектных работ на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (далее именуются - объекты).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований (далее именуются - органы местного самоуправления) по организации мероприятий по охране окружающей среды.

3. Предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета осуществляется на основании соглашения, заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности) между Министерством экологии Челябинской области и органом местного самоуправления в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области (далее именуется - соглашение).

При отсутствии технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашение заключается путем формирования бумажного документа и его подписания сторонами.

Соглашение на соответствующий финансовый год заключается до 15 февраля года предоставления субсидии.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий.

4. Условием предоставления субсидий является заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор на право получения субсидий.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется на основе заявок муниципальных образований, представленных в Министерство экологии Челябинской области (далее именуется - Минэкологии), в которых должна содержаться информация, позволяющая провести оценку затрат на реализацию мероприятий по следующему критерию (далее именуется - критерий отбора):

земельные участки и (или) объекты недвижимости, нарушенные размещением ТКО или отнесенные к объектам накопленного вреда окружающей среде, находятся в муниципальной собственности.

7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год.

8. Распределение субсидий осуществляется между муниципальными образованиями, заявки которых соответствуют критерию отбора, установленному пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий (Si), определяется по формуле:

Si = O / Pk x Pi, где:

O - общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований;

Pi - объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования, заявленных к софинансированию из областного бюджета;

Pk - общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из областного бюджета.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования ежегодно утверждается распоряжением Правительства Челябинской области.

10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минэкологии на основании отчета о достижении муниципальными образованиями значений следующего показателя результативности (результата) использования субсидий:

количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного вреда окружающей среде, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде должны иметь положительное заключение государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством.

11. Для предоставления субсидий орган местного самоуправления представляет в Минэкологии в срок, установленный Минэкологии, следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии;

2) пояснительную записку с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии (с указанием общей стоимости мероприятия и объема субсидий из областного бюджета) с приложением следующих документов:

информации о площади земельного участка, нарушенного размещением ТКО или занятого объектом накопленного вреда окружающей среде, в границах муниципального образования, который необходимо рекультивировать или ликвидировать;

о численности населения муниципального образования, качество жизни которого улучшится в связи с рекультивацией земельного участка либо ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде; о правообладателе земельного участка;

выписки из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и (или) объект, на котором планируются работы по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде;

копии документа, подтверждающего прекращение хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, нарушенных размещением ТКО, и (или) объектах накопленного вреда окружающей среде;

технического задания на выполнение проектных работ по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде с указанием сроков реализации мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», или копий заключенных муниципальных контрактов на проведение инженерных изысканий на земельных участках или разработку проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, или копий заключенных муниципальных контрактов на проектирование рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, или копий заключенных муниципальных контрактов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (при наличии);

3) копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ либо подпрограмм таких муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий в муниципальных образованиях и достижение показателя результативности (результата) использования субсидий, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, или проекты таких муниципальных программ (подпрограмм) с приложением гарантийного письма органа местного самоуправления о последующем представлении не позднее даты заключения соглашения копий муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (подпрограмм);

4) информацию об объеме финансирования мероприятий из местного бюджета или гарантийное письмо с обязательством предусмотреть в местном бюджете средства в объеме, достаточном для софинансирования мероприятия в году реализации мероприятия.

12. Минэкологии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов на предоставление субсидии, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, формирует проект распределения субсидий в соответствии с критерием отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, с учетом приоритетности рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО или отнесенных к объектам накопленного вреда окружающей среде, установленной Минэкологии, и направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;

2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов.

14. Для заключения соглашения органы местного самоуправления, включенные в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предоставляют в Минэкологии выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на выполнение мероприятий в соответствующем финансовом году, и копию утвержденной муниципальной программы.

15. В случае непредставления органом местного самоуправления документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, в срок до 15 февраля текущего финансового года Минэкологии формирует проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий.

В случае если органом местного самоуправления в срок до 1 июля текущего года не обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), направленных на достижение показателя результативности предоставления субсидий, Минэкологии в срок до 1 августа текущего года формирует проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в части исключения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий.

16. В случае выделения дополнительных средств или перераспределения средств областного бюджета органами местного самоуправления в Минэкологии представляются документы, указанные в пунктах 11 и 14 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минэкологии (www.mineco.gov74.ru) информации о начале приема указанных документов.

Минэкологии в течение 5 календарных дней со дня завершения срока подачи документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает представленные документы в соответствии с настоящим Порядком и формирует скорректированный проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

Заключение соглашений (дополнительных соглашений) в случае выделения дополнительных средств или перераспределения средств областного бюджета осуществляется в срок, установленный бюджетным законодательством.

17. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии местному бюджету, или размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления не позднее 1 ноября текущего года направляется в Минэкологии заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.

Минэкологии рассматривает представленные документы и формирует проект распределения субсидий местным бюджетам, подлежащий утверждению в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

18. В течение 7 рабочих дней со дня представления органом местного самоуправления в адрес Минэкологии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, Минэкологии формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство финансов Челябинской области.

19. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распределением субсидии и распорядительной заявкой Минэкологии доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Минэкологии для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Минэкологии Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Минэкологии исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных соглашениями значений показателя результативности (результата) использования субсидий предоставляемых субсидий, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

21. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:

1)  ежемесячный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установленной соглашением, - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежегодный отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме, установленной соглашением, - до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии;

3) иных отчетов, предусмотренных соглашением.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего года допущены нарушения обязательств по достижению значений показателя результативности (результата) использования субсидии, предусмотренного соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, определяется в соответствии с пунктами 10 - 14, 16 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Челябинской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области».

23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несвоевременное представление отчетности об использовании субсидии и нецелевое использование субсидии.

25. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Минэкологии и Министерством финансов Челябинской области


