УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Краснооктябрьского сельского поселения

Варненского муниципального района Челябинской области

№  9   от  15.04.2024 г.

Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества-объектов теплоснабжения находящегося в собственности Администрации Краснооктябрьского сельского поселения Варненский муниципальный район Челябинской области

2024год

1. Предмет конкурса и общие сведения о конкурсе.

## 1.1. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Предмет конкурса:

-право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества находящегося в собственности Администрации Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области;

-обеспечение  Концессионером  модернизации, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества, являющегося объектами теплоснабжения и отдельными объектами, неразрывно связанными с объектами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации, право собственности на которое принадлежит Концеденту,

-осуществление Концессионером теплоснабжения с использованием Объектов Соглашения, при котором Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный  Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

Указанное имущество предназначено для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, его состав и описание приведены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящей документации.

## 1.3. Организатор конкурса – Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области, в лице и.о Главы поселения Трекозовой Оксаны Павловны., действующего от имени Администрации Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

1.3.1. Адрес Организатора конкурса:

место нахождения: 457209, Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Целинная, д.2Б, тел: (835142) 2 56 24, эл.адрес , krasnooktyabrskoe@varna74.ru,

почтовый адрес: 457209, Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Целинная, д.2Б, тел: (835142) 2 56 24, эл.адрес , krasnooktyabrskoe@varna74.ru,

1.3.2. Контактное лицо Организатора: и.оГлавы администрации Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области  Трекозова О.П.

1.3.3. Объект конкурса и иное имущество - недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой, составляющие объекты теплоснабжения,  находящиеся в собственности и (или) на ином законном основании принадлежащие Администрации Краснооктябрьского сельского поселения  Варненского муниципального района Челябинской области, которое предназначено для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 конкурсной документации.

Сведения о составе, целевом назначении и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого имущества, приведены в Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

1.4. Конкурсные условия (критерии конкурса, условия концессионного соглашения):

1.4.1. Критерии и параметры критериев конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

ТАБЛИЦА № 1

Критерии и параметры критериев конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

| № п/п | Критерии конкурса | Начальное (предельное) значение критерия | Условия уменьшения или увеличения начального значения критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (тех. присоединение). | 1106,00тыс. руб. | Значение может быть уменьшено (но без уменьшения объема работ по реконструкции). |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, в том числе: |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб., без учета НДС | 2061,94 | Значение подлежит уменьшению |
| 2.2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1. | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (до проведения мероприятий) потребляемой в технологическом процессе, кг.у.т./Гкал. | 159,73 | Значение подлежит уменьшению |
| 2.2.2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (до проведения мероприятий), тыс. Гкал | 190,0 | Значение подлежит уменьшению |
| 2.3. | Нормативный уровень прибыли, если конкурсной документацией предусмотрен – метод индексации, % | Указан в Таблице №5 конкурсной документации | Значение подлежит уменьшению |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера | Указаны в таблице № 5, 6 конкурсной документации | Значение подлежит уменьшению |
| 4. | Объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 ст. 10.1. ФЗ «О концессионных соглашениях» на каждый год срока действия | 0 тыс. руб. | Расходы со стороны Концедента на реконструкцию объектов не предусмотрены |

1.4.2.Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии)

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению  в виде безотзывной банковской гарантии.

Размер банковской гарантии определяется в размере 1 (один) % от объема инвестиций (предельного размера расходов) Концессионера на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения на соответствующий год срока действия концессионного соглашения на период реконструкции и модернизации.

Срок действия банковской гарантии - вступает в силу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения и действует в течение срока реконструкции и модернизации Объекта соглашения.

Банковская гарантия оформляется Концессионером с соблюдением следующих условий:

ТАБЛИЦА № 2

| Размер банковской гарантии | Период предоставления | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2024г. | С момента заключения настоящего Соглашения (подписания его всеми сторонами) до 31.12.2024г. |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2025г. | 01.01.2025-31.12.2025г. |

1.4.3. Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях модернизации и реконструкции Объекта Соглашения

ТАБЛИЦА № 3

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п. 1.1 Соглашения. Тыс. руб. без НДС ( Блочная котельная Школьная 9Б п. Красный Октябрь |  | 836 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Объем средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п. 1.1 Соглашения. Тыс. руб. без НДС ( Блочная котельная Гагарина 35В п. Красный Октябрь |  | 270,00 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Итого по (годам),тыс.руб. без НДС |  | 1106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период, тыс.руб. без НДС | 1106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.4. Мероприятия по улучшению технологического состояния Объекта Соглашения, выполняемые Концессионером

(в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и

модернизации объектов капитального строительства)

ТАБЛИЦА № 4

| № п/п | Объект соглашения | Наименование работ | Дата выполнения | Стоимость Мероприятия тыс.руб. Без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение блочная котельная Школьная 9Б | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная – Ду70мм, протяженностью 70 метров ( подземная, бесканальная) | 2025г- | 836 |
| 2 | Нежилое помещение блочная котельная Гагарина 35В | Реконструкция подпиточной группы, с заменой 2-х подпиточных насосов марки « UNIPUMP JET40S» Реконструкция системы теплоснабжения, с заменой 2-х гидроаккомулятора марки «WHP-200» Реконструкция участка тепловой сети по ул. Гагарина Ду 80мм, протяженностью – 56 метров ( восстановление тепловой изоляции с применением ППУ в оцинковке) | 2025 | 30,0 90,0 150,0 |
|  |  | Общая стоимость мероприятий: |  | 1106,00 |

1.4.5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования  блочной котельной Школьная 9Б п. Красный Октябрь:

Реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная – Ду70мм, протяженностью 70 метров ( подземная, бесканальная)- 2025г

2. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования блочной котельной Гагарина 35 В п. Красный Октябрь:

Реконструкция подпиточной группы, с заменой 2-х подпиточных насосов марки « UNIPUMP JET40S»

Реконструкция системы теплоснабжения, с заменой 2-х гидроаккумулятора марки  «WHP-200» - 2025г

1.4.6 Сведения о ценах, значениях и параметрах долгосрочного государственного регулирования тарифов.

ТАБЛИЦА № 5

Долгосрочные параметры регулирования

и плановые показатели деятельности Концессионера

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регулирование цены реализуемой тепловой энергии | Договорная цена |
|  | 2024г. | 3858,10 руб./Гкал(без НДС) |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей без учета НДС | 2061,94 |
| 2.2. | Нормативный уровень прибыли, % |  |
|  | 2024г. | 3,27 |
|  | 2025г. | 5,25 |
|  | 2026г. | 6,42 |
|  | 2027г. | 5,77 |
|  | 2028г. | 5,69 |
|  | 2029г. | 4,96 |
|  | 2030г. | 4,59 |
|  | 2031г. | 4,24 |
|  | 2032г. | 3,91 |
|  | 2033г. | 3,60 |
|  | 2034г. | 3,31 |
| 2.3 | Индекс эффективности операционных расходов, % ( на весь период действия концессионного соглашения) | 1,0 |
| 2.4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |
| 2.4.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал). |  |
|  | 2024г. | 159,73 |
|  | 2025г. | 159,73 |
|  | 2026г. | 159,73 |
|  | 2027г. | 159,73 |
|  | 2028г. | 159,73 |
|  | 2029г. | 159,73 |
|  | 2030г. | 159,73 |
|  | 2031г. | 159,73 |
|  | 2032г. | 159,73 |
|  | 2033г. | 159,73 |
|  | 2034г. | 159,73 |
| 2.4.2. | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал. |  |
|  | 2024г. | 190,0 |
|  | 2025г. | 190,0 |
|  | 2026г. | 190,0 |
|  | 2027г. | 190,0 |
|  | 2028г. | 190,0 |
|  | 2029г. | 190,0 |
|  | 2030г. | 190,0 |
|  | 2031г. | 190,0 |
|  | 2032г. | 190,0 |
|  | 2033г. | 190,0 |
|  | 2034г. | 190,0 |
| 2.4.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетей на 1км тепловых сетей, ед. | 0 |
| 2.4.4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал./час. установленной мощности, ед. | 0 |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности концессионера, не относящиеся к долгосрочным параметрам регулирования: |  |
| 3.1. | Объем полезного отпуска, тепловой энергии, Гкал. |  |
|  | 2024г. | 1167,48 |
|  | 2025г. | 1167,48 |
|  | 2026г. | 1167,48 |
|  | 2027г. | 1167,48 |
|  | 2028г. | 1167,48 |
|  | 2029г. | 1167,48 |
|  | 2030г. | 1167,48 |
|  | 2031г. | 1167,48 |
|  | 2032г. | 1167,48 |
|  | 2033г. | 1167,48 |
|  | 2034г. | 1167,48 |
| 3.2. | Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности по отношению к предыдущему году, % |  |
|  | 2024г. |  |
|  | 2025г. | 9,54 |
|  | 2026г. | 6,91 |
|  | 2027г. | 4,00 |
|  | 2028г. | 4,00 |
|  | 2029г. | 4,00 |
|  | 2030г. | 4,00 |
|  | 2031г. | 4,00 |
|  | 2032г. | 4,00 |
|  | 2033г. | 4,00 |
|  | 2034г. | 4,00 |
| 3.3. | Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль), тыс. руб. | 637,6 |
| 4. | Иные значения, параметры: |  |
| 4.1. | Удельное потребление электроэнергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, кВт.ч/Гкал |  |
|  | 2024г. | 34,81 |
|  | 2025г. | 34,81 |
|  | 2026г. | 34,81 |
|  | 2027г. | 34,81 |
|  | 2028г. | 34,81 |
|  | 2029г. | 34,81 |
|  | 2030г. | 34,81 |
|  | 2031г. | 34,81 |
|  | 2032г. | 34,81 |
|  | 2033г. | 34,81 |
|  | 2034г. | 34,81 |
| 5. | Необходимая валовая выручка для каждого периода концессионного соглашения, тыс. руб, без учета НДС |  |
|  | 2024г. | 4504,26 |
|  | 2025г. | 4933,80 |
|  | 2026г. | 5244,73 |
|  | 2027г. | 5485,72 |
|  | 2028г. | 5705,15 |
|  | 2029г. | 5933,35 |
|  | 2030г. | 6170,69 |
|  | 2031г. | 6417,52 |
|  | 2032г. | 6674,22 |
|  | 2033г. | 6941,19 |
|  | 2034г. | 7218,83 |

Таблица 6

Цены и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия

концессионного соглашения, без НДС:

Таблица 7

| Год | Прогнозная цена топлива (газ) с учётом транспортировки), руб./тыс.м.3 (от 0,1 до 1 млн.м3 включительно) | Прогнозная цена электроэнергии, руб./кВтч. | Прогнозная цена на холодную воду (теплоноситель), руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 6280,8 | 7,60 |  |
| 2025 | 6720,5 | 7,99 |  |
| 2026 | 6922,1 | 8,23 |  |
| 2027 | 7129,8 | 8,48 |  |
| 2028 | 7343,6 | 8,74 |  |
| 2029 | 7564,0 | 9,00 |  |
| 2030 | 7790,9 | 9,27 |  |
| 2031 | 8024,6 | 9,55 |  |
| 2032 | 8265,3 | 9,83 |  |
| 2033 | 8513,3 | 10,13 |  |
| 2034 | 8768,7 | 10,43 |  |

## 1.5. Условия конкурса, порядок и условия заключения концессионного соглашения с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

- 1.6. Информационное обеспечение проведения конкурса и размещение конкурсной документации

- Решение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается на официальном сайте в Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на оф.сайте концедента https://varna74.ru, на оф. сайте Организатора торгов https://varna74.ru/organy-vlasti/upravlenie-po-imuschestvennoy-politike в свободном доступе.

- 1.7. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по концессионному соглашению

- Осмотр имущества производится после размещения конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, о мере обращения заинтересованного лица к Организатору торгов по адресу и телефонам, указанным в п.1.2.3. конкурсной документации. Проведение осмотра прекращается за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 1.8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и их рассмотрение:

Заявки подаются по адресу Организатора торгов: 457209, Челябинская область, ,Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Целинная, д.2Б, в период заявочной компании.

1.9. График проведения Конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией и применяемым законодательством:

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявок | С 09 ч. 00 мин с 06.05.2024г до 15 ч.00 мин. 20.06.2024г. |
| 2 | Вскрытие конвертов с заявками | 11 ч 00 мин. 21.06.2024 года |
| 3 | Проведение предварительного отбора участников конкурса | 14 ч 00 мин. 21.06.2024 года |
| 4 | Подача конкурсных предложений | С 24.06.2024г. 10ч. 00 мин. до 15ч. 00 мин. 13.09.2024г. |
| 5 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями | 15ч. 00 мин. 13.09.2024г. |
| 6 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений | 16ч. 00 мин.13.09.2024г. |
| 7 | Определение победителя конкурса и подведение результатов конкурса | 20.09.2024г. |

Указанные сроки (при необходимости) могут изменяться в соответствии с настоящей Конкурсной документацией.

# 1.10. Концессионная плата                                                                                                                                                                                Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

# 2. Требования к участникам конкурса и заявкам

2.1. Лица, подающие заявки должны отвечать требованиям, установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией, удостоверяется печатью и подписью заявителя (применение факсимильных подписей не допускается), и предоставляется в комиссию.

2.3. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Концессионером по концессионному соглашению может быть  индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Концессионер должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

# 3) неприостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

# 4) отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, заявка на участие в конкурсе помимо требований, установленных статьей 27 Федерального закона  о концессионных соглашениях, должна содержать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

2.5. Срок представления заявок на участие в конкурсе установлен п. 1.9. настоящей документации и должен составлять не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса.

2.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме, удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

2.7. На конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

К заявке участника конкурса прилагаются:

анкета участника конкурса;

копии учредительных документов (для юридического лица (для действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридических лиц, копии учредительных документов представляет каждое из указанных юридических лиц));

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), либо выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц и для индивидуальных предпринимателей);

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (заверенная копия решения о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокола (выписки из протокола) об избрании (назначении) на должность, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности, договора о передаче полномочий единственного исполнительного органа);

решение в письменной форме соответствующего органа управления о согласии на совершение или об одобрении крупной сделки (о заключении концессионного соглашения), если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

заверения участника конкурса (в том числе заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (в произвольной форме) (для действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридические лица заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица представляет каждое из указанных юридических лиц); заявление об отсутствии решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него (в произвольной форме) (для действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридические лица заявление об отсутствии решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него представляет каждое из указанных юридических лиц);

копии бухгалтерской отчетности за 3 последних года (отчетный период организации);

документы о внесении задатка, предоставляемого в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

2.8. Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. Не допускается требовать от заявителя предоставление оригиналов документов.

2.9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

2.10. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

2.11. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

2.12. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

2.13.Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.14. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с Разделом 10 настоящей конкурсной документации.

2.15. Никакие вставки между строчками, подчистки и приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они утверждены печатью и подписью лица или лиц, подписывающими Заявку на участие в конкурсе.

2.16. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, которые должны быть скреплены печатью заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

2.17. Документы, для которых в документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с ними.

2.18. Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях», может рассматриваться как не отвечающая требованиям Конкурсной документации.

# 3. Предоставление конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация предоставляется в свободном доступе на официальном сайте торгов torgi.gov.ru. Плата за предоставление документации не взимается.

- 3.2. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации вправе обратиться в адрес Организатора письмом, телеграммой или в форме электронного документа,  с просьбой предоставить комплект конкурсной документации.

- 3.3. Если заявитель получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в пункте 3.1. и 3.2., то Организатор не несет ответственности за получение таким Участником информации о конкурсной документации, разъяснении и изменении конкурсной документации.

# 4. Разъяснение конкурсной документации

- 4.1. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

- 4.2. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

- 4.3.В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента.

- 4.4.Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

# 5. Внесение изменений в конкурсную документацию

- 5.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений таким образом, чтобы этот срок составлял не менее чем тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

- 5.2.Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента и при проведении конкурса в электронной форме в открытом разделе электронной площадки или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

# 6. Отказ от проведения конкурса

- 6.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе.

- 6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором  на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

- 6.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Организатором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим Заявки на участие в конкурсе.

# 7. Официальный язык конкурса

- 7.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная заявителем, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются заявители и Организатор, должны быть написаны на русском языке.

- 7.2. Входящие в Заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы заявителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будут прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

# 8. Место, дата начала, дата и время

# окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.1. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены заказным письмом по адресу:   457209, Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Целинная, д.2Б или доставлены нарочным ответственному лицу Организатора, по указанному адресу, в соответствии с п. 1.9. конкурсной документации.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и

основание для признания конкурса несостоявшимся

9.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией.

При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

9.2. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

9.3.Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.4.Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

10.Проведение предварительного отбора участников конкурса

### 10.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном пунктом 1.9. конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией по адресу Организатора конкурса: 457209, Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Целинная, д.2Б  ,тел: (835142) 5 56 24/ (8351-42)-2-57-44.

Конкурсная комиссия определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру установленных настоящей конкурсной документацией;

10.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

10.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) заявителем не предоставлен задаток, предоставляемый в соответствии с конкурсной документацией в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

10.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии концедент возвращает внесенные этими заявителями суммы задатков и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным этими заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данным безотзывным банковским гарантиям, в случае, если такие условия предусмотрены данными безотзывными банковскими гарантиями и (или) соглашением гаранта с бенефициаром.

10.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся, конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

10.7.В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и (или) конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

10.8.Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.

10.9.По результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, конкурсная комиссия в случае, если такое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии такого предложения требованиям конкурсной документации либо в случае, если предложение о заключении концессионного соглашения, представленное заявителем, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.

10.10.Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление о соответствии или несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.

10.11.В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе.

10.12.Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенную им сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае:

1) если заявителю не было предложено представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) если заявитель не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, принято решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения.

В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки на участие в конкурсе, либо по результатам проведения предварительного отбора ни один заявитель не был признан участником конкурса, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе заявителю не было предложено в установленный срок представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо заявитель в установленный срок не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, было принято решение о несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

11. Представление конкурсных предложений

11.1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

11.2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

11.3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

11.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему от участника конкурса уведомления об отзыве конкурсного предложения возвращает внесенную участником конкурса сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной участником конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром.

11.5.Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.

11.6. Конкурсные предложения подаются в срок, установленный п. 1.9. конкурсной документации в рабочие дни (рабочее время с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 14:00 (время местное) по адресу Организатора конкурса.

12. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями

12.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критерием конкурса, предусмотренными настоящей конкурсной документацией, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с таким критерием конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными настоящей конкурсной документацией, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса.

12.2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

12.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

12.4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

12.5. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями состоится в установленное п. 1.9. конкурсной документации время и даты по адресу Организатора конкурса.

13. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений,

порядок определения победителя конкурса

13.1.  Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

- дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

- наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных п.1 - 3 ч.1ст.10.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено финансовое участие концедента в исполнении концессионного соглашения в таких формах;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

## Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений.

## 13.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

13.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

13.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения соглашения. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения соглашения, присваивается первый номер.

13.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения концессионного соглашения и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

13.7. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, представивший единственное конкурсное предложение.

13.8. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

# 1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений;

# 2) информация об участниках конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены;

# 3) критерии конкурса;

# 4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

# 5) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

# 6) результаты оценки конкурсных предложений;

# 7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

13.9. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.10. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

13.11. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

13.12. В случае изменения предельного размера расходов на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, а также снижения значений критериев конкурса от предельных (максимальных) значений, установленных Организатором, Участник открытого конкурса прикладывает к конкурсному предложению обоснование и новые редакции Приложений №3-5,7 к проекту концессионного соглашения (включая мероприятия по улучшению технологического состояния объекта, техническое здание, предельный объем инвестиций, привлекаемых концессионером, долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности концессионера).

# 14. Заключение концессионного соглашения по результатам проведения конкурса

Решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 21.07.2014 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях».

- 14.1.Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением

- 14.2. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией (не позднее чем через пятнадцать дней со дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

- 14.3. Организатор обязан отказаться от заключения концессионного соглашения  с победителем конкурса, в случае установления факта:

- - проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- -приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- -  предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки.

- 14.4. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

- 14.5. При заключении и исполнении концессионного соглашения изменение условий концессионного соглашения, указанные победителем в заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

14.6.Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания.

14.7.Срок передачи концедентом объектов соглашения: в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.

15. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

15.1 Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением.

15.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

15.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных   участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

15.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

15.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,  находящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

15.6. Размер арендной платы определяется на основании закона Челябинской области от 24 апреля 2008 г. № 257-ЗО "О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов", Решением Совета депутатов Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области № 23 от 16.12.2014г « О принятии « Методики расчета арендной платы за нежилые помещения, здания, сооружения, машины, механизмы и другое оборудование, находящееся в собственности в администрации Краснооктябрьского сельского поселения»

16.  Размер, сроки и реквизиты для перечисления задатка.

16.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе заявители обязаны внести задаток.

- Предоставление Задатка: В целях участия в конкурсе каждый Заявитель должен внести Задаток в сумме  110600руб. (Сто десять тысяч шестьсот рублей)00 коп.

Задаток должен поступить на счет Концедента не позднее _15 часов (время местное) 17.06.2024 года.

16.2. Банковские реквизиты для перечисления задатка:

Получатель: ИНН 7428001019, КПП 745801001

ФУ-администрации Варненского муниципального района (Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области л/с 05382500081ВР)

Каз.сч. 03232643756144256900

ЕКС 40102810645370000062

Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск БИК ТОФК 017501500        Форма платежа - перечисление. В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области».

- 16.3. Условия возврата Задатка: Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю (Участнику Конкурса) путем перечисления денежных средств, в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя (Участника Конкурса) в порядке и на условиях, указанных в Федеральном законе № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- 16.4. Условия удержания Концедентом  Задатка: Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в срок, установленный для подписания Концессионного соглашения.

17. Права концедента на осуществление контроля

за исполнением концессионного соглашения

17.1. Концедент или уполномоченный Концедентом орган вправе осуществлять контроль за   исполнением концессионного соглашения, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения.

17.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания или реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание или реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

17.3.Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

17.4.Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подписывается сторонами.

17.5.Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет."

# Образцы форм

# для заполнения

# ЗАЯВИТЕЛЯМИ

# Форма № 1.

# Запрос на разъяснение конкурсной документации

На бланке заявителя

(по возможности)

№_________                                                                  «___»___________20__г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества муниципального образования Варненский муниципальный район

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение (блочная котельная Школьная 9 Б ) общей площадью 48,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:786, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Школьная, д.9Б. |
| 2 | Нежилое помещение (блочная котельная Гагарина 35 В ) общей площадью 48,2 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1218, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Гагарина, д.35 В. |

| № п/п | Статья конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

__________________________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

# Форма № 2.

# Направление на процедуру вскрытия конвертов

# с Заявками на участие в конкурсе

На бланке заявителя

(по возможности)

№ _________                                                                   «___»___________200__г.

Направление на процедуру

вскрытия конвертов с Заявками

на участие в конкурсе

Настоящим письмом _____________________________________

(наименование организации)

направляет своего сотрудника  __________________________________

(Ф.И.О., должность)

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества муниципального образования Варненский муниципальный

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение (блочная котельная Школьная 9 Б ) общей площадью 48,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:786, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Школьная, д.9Б. |
| 2 | Нежилое помещение (блочная котельная Гагарина 35 В ) общей площадью 48,2 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1218, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Гагарина, д.35 В. |

(Действительно при предъявлении удостоверения личности).

____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(Направление на процедуру вскрытия конвертов не вкладывается в конверт с документацией. Форму № 2 должен иметь при себе Представитель заявителя, если данный представитель направляется на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе)

Форма №3

Дата, исх. номер.                                                            В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты_______________________________

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице	__

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

- Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в
открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к
настоящей форме) на 1-м листе.

- Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право
конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной
документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений
документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в
открытом конкурсе.

6.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен: ____________________(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7.	Юридический и фактический адреса_________, факс	, банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:__________________

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на	листах.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя

_______________________       ________________        _________________

(должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)

М.п.

Форма №4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения

в отношении объекта теплоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 11 | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). |  |
| 12 | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |
|  | Участник конкурса: Руководитель________________(Ф.И.О.) (подпись и печать) М.п. |  |

Форма №5

№

«___» _________ 20__ г.                      В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

(наименование участника открытого конкурса)

в лице______________________	,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Наименование критерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- В случае признания нас победителями открытого конкурса,
гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с
условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в
других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6.	Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной
комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Предлагаемые нами мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

__________________________________________________________________.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен	(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10.	К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы
согласно Описи на	листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись ] печать

(для юридического лица)

Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)

М.П.

Форма №6

Приложение к Конкурсному предложению

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса: (наименование юридического лица)

Доверяет_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан	«	»

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись и печать

Главный бухгалтер ____________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 1

Объекты концессионного соглашения:

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение (блочная котельная Школьная 9 Б ) общей площадью 48,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:786, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Школьная, д.9Б., принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 74-74-05/904/2014-362 от 31.12.2014г. |
| 2 | Нежилое помещение (блочная котельная Гагарина 35 В ) общей площадью 48,2 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1218, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул.. Гагарина, д.35 В., принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 74-74-05/904/2014-364 от 31.12.2014г. |

Целевое назначение, перечень и техническое описание муниципального имущества:

- Целевое назначение - обслуживание, модернизация, содержание и обеспечение бесперебойной работы объекта теплоснабжения, в том числе осуществление бесперебойного теплоснабжения детского сада, школы.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

I. Блочная котельная Школьная 9Б

1. Техническое описание блочной котельной Школьная 9Б

Блочная котельная Школьная 9Б находится  по адресу:  п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.9Б, и отапливает объекты МОУ СОШ им. Л. Т. Заика и школьные мастерские.

Блочная котельная Гагарина 35В находится по адресу:  п. Красный Октябрь , ул. Гагарина,д.35В и отапливает объекты Центральный дом культуры, спортивный зал, погранзастава.