КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457200 Челябинская область, с.Варна, ул.Советская,135/1, кабинет №13

ИНН 7443007336, ОГРН 1077443000678, тел. 3-05-03, E-mail: revotdelvarna@mail.ru

- Утверждаю____________________

- председатель КСП     С.Г.Колычева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ реализации концессионных соглашений заключенных в Варненском муниципальном районе, действовавших в период с 2022 года по 01.04.2024г.»

«21» мая 2024 года                                                                                     с.Варна

Заключение подготовлено аудитором Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Пальчиковой Л.В. по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации концессионных соглашений заключенных в Варненском муниципальном районе, действовавших в период с 2022 года по 01.04.2024г.» в соответствии с распоряжением председателя КСП от 24.04.2024 года №38

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность объектов контроля по реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Варненском муниципальном районе.

Перечень объектов экспертно-аналитического мероприятия:

- Администрация Варненского муниципального района (ИНН 7428002862).

- Администрация Алексеевского сельского поселения (ИНН 7428002710).

- Администрация Аятского сельского поселения (ИНН7428000512).

- Администрация Бородиновского сельского поселения (ИНН 7428000463).

- Администрация Варненского сельского поселения (ИНН 7428000583).

- Администрация Казановского сельского поселения (ИНН 7428002816).

- Администрация Катенинского сельского поселения (ИНН 7428001636).

- Администрация Краснооктябрьского сельского поселения (ИНН 7428001019).

- Администрация Кулевчинского сельского поселения (ИНН 7428000738).

- Администрация Лейпцигского сельского поселения (ИНН 7428001756).

- Администрация Николаевского сельского поселения (ИНН 7428003175).

- Администрация Новоуральского сельского поселения (ИНН 7428001932).

- Администрация Покровского сельского поселения (ИНН 7428001844).

- Администрация Толстинского сельского поселения (ИНН 7428001890).

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 24.04.2024г. по 21.05.2024г.

Проверяемый период: с 01.01.2022г. по 01.04.2024г.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: провести анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и холодного водоснабжения Варненского муниципального района.

По результатам экспертизы установлено:

Реализация концессионных соглашений осуществляется в целях привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям (Статья 1 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее по тексту — Закон №115-ФЗ)).

Основная причина заключения концессионных соглашений – необходимость модернизации и реконструкции муниципального имущества и привлечение инвестиций для этих целей. Следует выделить основные преимущества концессионных соглашений в сфере ЖКХ:

1) концессия снимает финансовую нагрузку с муниципального образования и позволяет привлекать частный капитал без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и объектами;

2) концессия устанавливает долгосрочные стабильные отношения между муниципалитетом и инвестором, что позволяет сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности;

3) условия концессии стимулируют инвестора на использование наиболее эффективных решений и инновационных технологий при реализации мероприятий инвестиционной программы;

4) условия концессионного соглашения предусматривают право концедента по осуществлению контроля за его исполнением.

Для заключения концессионных соглашений на имущество, принадлежащее сельским поселениям Варненского муниципального района Администрацией Варненского муниципального района переданы полномочия по вопросам местного значения Администрациям сельских поселений Варненского муниципального района согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом по соглашениям о передачи полномочий:

от 15.12.2017 года с администрацией Аятского сельского поселения;

от 29.12.2018 года с администрацией Бородиновского сельского поселения;

от 15.12.2017 года с администрацией Катенинского сельского поселения;

от 15.12.2015 года с администрацией Краснооктябрьского сельского поселения;

от 15.12.2016 года с администрацией Кулевчинского сельского поселения;

от 15.12.2017 года с администрацией Лейпцигского сельского поселения;

от 15.12.2016 года с администрацией Николаевского сельского поселения;

от 15.12.2015 года с администрацией Покровского сельского поселения;

от 15.12.2017 года с администрацией Покровского сельского поселения;

от 15.12.2016 года с администрацией Толстинского сельского поселения.

В проверяемом периоде в Варненском муниципальном районе реализовывались 12 концессионных соглашений по реконструкции и эксплуатации объектов тепло- и водоснабжения на сумму 8377979,00 рублей из них с ООО «Жилком» 8 соглашений на сумму 3107684,00 рублей, с Акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (далее – АО «Челябоблкоммунэнерго») 4 соглашения на сумму 5270295,00 рублей.

| Дата и номер концессионного соглашения | Период действия, лет | Концедент | Концессионер | Сумма вложений по соглашению, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За счет концедента | За счет концессионера | Итого по соглашению |
| По переданным полномочиям |  |  |  |  |  |  |
| На объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| №2 от 01.11.2017 | 5 | Администрация Аятского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 471714,00 | 471714,00 |
| №08 от 06.05.2019 | 5 | Администрация Бородиновского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 309272,00 | 309272,00 |
| №7 от 01.11.2018 | 5 | Администрация Катенинского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 309089,00 | 309089,00 |
| №4 от 27.10.2017 | 5 | Администрация Кулевчинского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 466709,00 | 466709,00 |
| №06 от 01.11.2018 | 5 | Администрация Лейпцигского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 309303,00 | 309303,00 |
| №1 от 01.10.2017 | 5 | Администрация Николаевского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 452646,00 | 452646,00 |
| №05 от 24.03.2018 | 5 | Администрация Покровского с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 333352,00 | 333352,00 |
| №3 от 01.11.2017 | 5 | Администрация Толстинское с/п | ООО «Жилком» | 0,00 | 455599,00 | 455599,00 |
| На объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| №1 от 16.11.2016 | 7 | Администрация Краснооктябрьского с/п | АО «Челябобл коммунэнерго» | 1141170,00 | 416544,00 | 1557714,00 |
| №2 от 16.11.2016 | 7 | Администрация Краснооктябрьского с/п | АО «Челябобл коммунэнерго» | 1081750,00 | 161262,00 | 1243012,00 |
| №1 от 09.12.2016 | 7 | Администрация Покровского с/п | АО «Челябобл коммунэнерго» | 1130000,00 | 174569,00 | 1304569,00 |
| В рамках осуществления полномочий районом |  |  |  |  |  |  |
| б/н от 07.09.2022 | 10 | Администрация Варненского муниципального района | АО «Челябобл коммунэнерго» | 0,00 | 1165000,00 | 1165000,00 |
| Итого: |  |  |  | 3352920,00 | 5025059,00 | 8377979,00 |

Концессионные соглашения Администрациями сельских поселений Варненского муниципального района заключены путем проведения открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения. Согласно протоколам по результатам проведения (размещены на портале torgi.gov.ru) конкурсы объявлены несостоявшимися, концессионные соглашения заключены с единственным подавшим заявку участником.

Концессионное соглашение от 07.09.2022г. между Администрацией Варненского муниципального района и АО «Челябоблкоммунэнерго» заключено в соответствии с Распоряжением Администрации Варненского муниципального района от 02.09.2022г. №554-р на основании поступившего от АО «Челябоблкоммунэнерго» предложения о заключении концессионного соглашения.

Инвестиции в реконструкцию объектов теплоснабжения осуществлялись в соответствии с Планом мероприятий, однако не в объемах и не в сроки, предусмотренные концессионными соглашениями, так:

фактическое исполнение Краснооктябрьского сельского поселения по концессионному соглашению от 16.11.2016г. №1 составляет 1596,46 тыс. рублей, что на 455,29 тыс. рублей больше суммы предусмотренной Приложением 5 концессионного соглашения, а расходы АО «Челябоблкоммунэнерго» составляют 260,17 тыс. рублей, что меньше на 156,37 тыс. рублей суммы, предусмотренной Приложением 6 концессионного соглашения;

фактическое исполнение Краснооктябрьского сельского поселения по концессионному соглашению от 16.11.2016г. №2 составляет 1585,95 тыс. рублей, что на 504,20 тыс. рублей больше суммы предусмотренной Приложением 5 концессионного соглашения, а расходы АО «Челябоблкоммунэнерго» составляют 184,11 тыс. рублей, что больше на 17,15 тыс. рублей суммы, предусмотренной Приложением 6 концессионного соглашения;

фактическое исполнение Покровского сельского поселения по концессионному соглашению от 09.12.2016г. №1 составляет 2438,10 тыс. рублей, что на 1308,10 тыс. рублей больше суммы предусмотренной Приложением 5 концессионного соглашения, а расходы АО «Челябоблкоммунэнерго» составляют 175,22 тыс. рублей, что больше на 0,65 тыс. рублей суммы, предусмотренной Приложением 6 концессионного соглашения.

Инвестиции в реконструкцию объектов водоснабжения концессионером не осуществлялись.

На текущий ремонт объектов водоснабжения, находящиеся в концессии из бюджетов сельских поселений Варненского муниципального района потрачено 5464,66 тыс.  рублей по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». В рамках соглашений на предоставление субсидии концессионеру по КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» поселениями перечислено 7736,05 тыс. рублей. Итого вложения поселений Варненского муниципального района в объекты водоснабжения, находящиеся в концессии, составили 13200,70 тыс. рублей. Сельскими поселениями использовались межбюджетные трансферты, предоставленные муниципальным районом в рамках соглашений о передаче полномочий.

Объекты водоснабжения, являющиеся собственностью сельских поселений Варненского муниципального района Челябинской области переданы в собственность Варненскому муниципальному району на основании законов Челябинской области от 06.10.2021 года:

- №455-ЗО «О разграничении имущества между Аятским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №456-ЗО «О разграничении имущества между Бородиновским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №457-ЗО «О разграничении имущества между Кулевчинским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №458-ЗО «О разграничении имущества между Катенинским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №459-ЗО «О разграничении имущества между Лейпцигским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №460-ЗО «О разграничении имущества между Николаевским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №461-ЗО «О разграничении имущества между Покровским сельским поселением и Варненским муниципальным районом»;

- №462-ЗО «О разграничении имущества между Толстинским сельским поселением и Варненским муниципальным районом».

Право собственности Варненского муниципального района установлено в силу закона и зарегистрировано без расторжения (прекращения) концессионных соглашений.

Более подробная информация о концессионных соглашениях Варненского муниципального района Челябинской области, действовавших в период с 2022 года по 01.04.2024 года в Приложении №1 (Таблица 1).

По информации начальника Управления по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района (Приложение №2) по таким показателям как «удельное количество аварий в расчете на протяженность сети в год», «доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным нормам, «удельный расход электроэнергии» и др. в Таблице 1 Приложения 1 информация отсутствует.

Информация о результатах контрольных мероприятий по реализации концессионных соглашений в Приложении №3 (Таблица 2).

В феврале 2022 года Контрольно-счётной палатой Варненского муниципального района Челябинской области проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения условий концессионного соглашения на территории сельских поселений (выборочно) за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года». Проверкой установлены следующие нарушения:

1. В тексте концессионных соглашений, заключенных с ООО «Жилком», имеются неточности:

1) в пункте 11 вместо ссылки на раздел VIII «Сроки, предусмотренные соглашением» указана ссылка на раздел IX;

2) в пунктах 22 и 23 имеется ссылка на срок ввода в эксплуатацию и срок использования (эксплуатации) объекта, указанные в пунктах 65 и 66, фактически о вышеуказанных сроках говорится в пунктах 60 и 61 концессионного соглашения;

3) в пункте 75 имеется ссылка на нарушение требований, указанных в пункте 79, фактически требования содержатся в пункте 74, а пункт 79 говорит об ответственности за неисполнение обязательств.

2. Пунктами 30 и 31 концессионных соглашений, заключенных с ООО «Жилком», определено право Концессионера передавать объект соглашения и иное имущество в пользование третьим лицам, что противоречит подпункту 1 пункта 7 статьи 42 Закона №115-ФЗ.

3. Пунктом 92 концессионных соглашений, заключенных с ООО «Жилком», определено: «по соглашению сторон возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в собственность Концессионера имущества, принадлежащего Концеденту, в том числе Объекта соглашения», что противоречит подпункту 3 пункта 7 статьи 42 Закона №115-ФЗ.

4. В несоблюдение пункта 4 статьи 42 Закона №115-ФЗ банковская гарантия отражена не в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

5. Пунктом 51 концессионных соглашений, заключенных с ООО «Жилком», определено: помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера, что противоречит статье 3 Закона № 115-ФЗ.

6. Содержание пункта 29 концессионных соглашений, заключенных с ООО «Жилком», не соответствует содержанию пункта 29 концессионных соглашений, приложенных к конкурсной документации Аятского, Бородиновского, Кулевчинского, Николаевского, Покровского и Толстинского сельского поселения (размещена на портале torgi.gov.ru), что противоречит положениям Закона №115-ФЗ (пункт 6 статьи 29, пункт 3 статьи 36 Закона №115-ФЗ):

| Содержание Пункта 29 конкурсной документации | Содержание Пункта 29 концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, иного имущества. | Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии. Производить за счет Концедента текущий и аварийный ремонты системы водоснабжения, а также выполнять работы за счет Концедента, не предусмотренные концессионным соглашением. |

7. В несоблюдение подпункта 5 пункта 1 статьи 10 Закона №115-ФЗ концессионные соглашения, заключенные с ООО «Жилком», не содержат порядок предоставления концессионеру земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения.

8. В несоблюдение пункта 4.1 статьи 3 Закона №115-ФЗ и пункта 6 раздела III соглашений с ООО «Жилком» акты приема-передачи между Катенинским, Николаевским, Покровским сельскими поселениями и ООО «Жилком» отсутствуют.

9. В несоблюдение статьи 3 Закона №115-ФЗ и пункта 6 раздела III соглашения с ООО «Жилком» согласно выписки Николаевского сельского поселения из Единого государственного реестра недвижимости от 17.11.2021 года право владения и пользования объектами концессионных соглашений не зарегистрировано.

10. В несоблюдение статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, подпункта 5 пункта 1 статьи 10, статьи 11 Закона №115-ФЗ с ООО «Жилком» не заключены договоры аренды в отношении земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения.

11. Инвестиции в реконструкцию муниципального имущества осуществляются не в объемах и не в сроки, предусмотренные концессионными соглашениями.

12. Администрации поселений, не владея водопроводными сетями, выступили заказчиком закупки услуг по ремонту водопроводов (КВР 244) на сумму 5464,66 тыс. рублей.

13. В несоблюдение статьи 9 Закона №115-ФЗ, раздела IX концессионных соглашений с ООО «Жилком» акты по результатам контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не оформлялись и не были размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий концессионного соглашения на территории сельских поселений (выборочно) за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года» в Приложении №4.

По состоянию на 01.04.2024г. действующие концессионные соглашения в Варненском муниципальном районе отсутствуют. Семь концессионных соглашений, действовавших в Варненском муниципальном районе в период с 01.01.2022г. по 01.01.2024г., прекращены досрочно, из них:

- концессионное соглашение б/н от 07.09.2022 прекращено на основании Распоряжения Администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 30.06.2023г. №450-р, путем заключения соглашения о расторжении от 31.08.2023г., в связи с Предупреждением Челябинского УФАС России № 24-07/2022 от 12.12.2022г. «О прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- концессионные соглашения на объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Варненского муниципального района, расторгнуты по решениям Арбитражного суда Челябинской области:

| Номер, дата концессионного соглашения | Наименование проекта | Концессионер | Дата Решение Арбитражного суда | Дело № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 от 01.11.2017 | п. Арчаглы-Аят (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 19.09.2022 | А76-4654/2022 |
| №3 от 01.11.2017 | с. Толсты (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 15.06.2023 | А76-4656/2022 |
| №05 от 24.03.2018 | п. Новопокровка (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 08.02.2023 | А76-5790/2022 |
| №7 от 11.11.2018 | с. Катенино (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 01.12.2022 | А76-4655/2022 |
| №06 от 01.11.2018 | с. Лейпциг (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 04.04.2023 | А76-5624/2022 |
| №08 от 06.05.2019 | п. Бородиновка (водоснабжения) | ООО «ЖИЛКОМ» | 22.12.2022 | А76-4659/2022 |

По информации начальника Управления по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района (Приложение №5):

- объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Варненского муниципального района, переданы на баланс МУП «Варненское ЖКО» по договорам о закреплении муниципального недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения:

от 05.11.2019г. №1

от 10.02.2022г. №2

от 30.11.2022г. №3

от 12.01.2023г. №4

от 14.03.2023г. №3

от 05.04.2023г. №6

от 10.05.2023г. №7

от 27.07.2023г. №8

от 23.10.2023г. №9

- на объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности Варненского муниципального района, Администрации Варненского сельского поселения Варненского муниципального района, Администрации Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района и Покровского сельского поселения Варненского муниципального района, заключены договоры аренды муниципального имущества.

| Наименование документа (договор, соглашение) | Дата, номер документа | Собственник имущества | Пользователь имущества (арендатор) | Период, на который заключен документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор аренды муниципального имущества | 02.10.2023г. №4 | МО Варненский муниципальный район | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |
| Договор аренды муниципального имущества | 02.10.2023г. №5 | МО Варненский муниципальный район | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |
| Договор аренды муниципального имущества | 02.10.2023г. №6 | МО Варненский муниципальный район | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |
| Договор аренды муниципального имущества, с учетом доп. Соглашения от 27.04.2024г. | 30.05.2023г. б/н, | Администрация Варненского сельского поселения Варненского муниципального района | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |
| Договор аренды муниципального имущества | 02.10.2023г. №2 | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |
| Договор аренды муниципального имущества | 02.10.2023г. | Администрация Покровского сельского поселения Варненского муниципального района | АО «Челябобл коммунэнерго» | До заключения концессионного соглашения |

В настоящее время в отношении объектов теплоснабжения проводится процедура приема конкурсных предложений на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения.

По информации Администрации Варненского муниципального района Челябинской области (Приложение №6) порядок учета и синхронизации инвестиционных параметров, предусмотренных концессионными соглашениями и документами территориального планирования Варненского муниципального района отсутствует.

Предложения по совершенствованию концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и холодного водоснабжения в Варненском муниципальном районе отсутствуют.

Выводы

Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и холодного водоснабжения Варненского муниципального района показал, что концессионные соглашения в Варненском муниципальном районе заключаются путем проведения открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения. В настоящее время проводится процедура приема конкурсных предложений на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения на объекты теплоснабжения Варненского муниципального района, Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района и Покровского сельского поселения Варненского муниципального района. На объекты водоснабжения концессионные соглашения расторгнуты по решению Арбитражного суда и далее переданы в хозяйственное ведение МУП «Варненское ЖКО».

По результатам анализа Контрольно-счетной палаты Варненского муниципального района выявлены следующие недостатки:

инвестиции в реконструкцию объектов водоснабжения концессионером не осуществлялись. Таким образом концессионные соглашения на объекты водоснабжения, которые были призваны оптимизировать бюджетные расходы, наоборот, привели к дополнительным тратам;

контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлялся не должным образом.

Предложения и рекомендации

В целях дальнейшей реализации концессионных соглашений в Варненском муниципальном районе Контрольно-счётная палата Варненского муниципального района предлагает:

- При заключении концессионных соглашений соблюдать требования Закона №115-ФЗ.

- Обеспечить исполнение сторонами концессионных соглашений объемов и сроки, предусмотренные соглашениями.

- Усилить контроль за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений.

- Рассмотреть вопрос о разработке порядка учета и синхронизации инвестиционных параметров, предусмотренных концессионными соглашениями и документами территориального планирования Варненского муниципального района.

Перечень приложений:

1. Информация о концессионных соглашениях Варненского муниципального района Челябинской области, действовавших в период с 2022 года по 01.04.2024 года (Таблица 1), на 3-х листах (стр.6).

2. Информации начальника Управления по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района по отсутствующей информации в Таблице 1, на 1-м листе (стр.6).

3. Информация о результатах контрольных мероприятий по реализации концессионных соглашений (Таблица 2), на 1-м листе (стр.6).

4. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий концессионного соглашения на территории сельских поселений (выборочно) за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года», на 11-ти листах (стр.8).

5. Информация начальника Управления по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района по нормативным документам (соглашения, договоры аренды, хозяйственного ведения и т.д.), в рамках которых переданы объекты теплоснабжения и холодного водоснабжения, на 3-х листах (стр.9).

6. Информация о порядке учета и синхронизации инвестиционных параметров, предусмотренных концессионными соглашениями и документами территориального планирования Варненского муниципального района, на 1-м листе (стр.10).

Аудитор КСП                                                           Л.В,Пальчикова